IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SERVICIO DE INTEROPERABILIDAD PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS - DINARP

Coordinación de Infraestructura y Seguridad Informática

Dirección de Tecnología y Desarrollo

Dirección de Seguridad Informática

Febrero 2026

INFORME TÉCNICO Y DE NECESIDAD PARA LA “IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SERVICIO DE INTEROPERABILIDAD PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS - DINARP.”

CONTROL DE VERSIONES

| AUTOR | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre y Apellido Cargo Código de certificado SERCOP: xaC8cHNEft | V. 1.0 | Apoyo técnico: |  |
| Nombre y Apellido Cargo Código de certificado SERCOP: xaC8cHNEft | V. 1.0 | Apoyo funcional: |  |
| Nombre y Apellido Cargo Código de certificado SERCOP: xaC8cHNEft | V. 1.0 | Elaborado por: |  |
| Nombre y Apellido Cargo Código de certificado SERCOP: xaC8cHNEft | V. 1.0 | Revisado por: |  |
| Nombre y Apellido Cargo Código de certificado SERCOP: xaC8cHNEft | V. 1.0 | Aprobado por: |  |

Este documento contiene información de carácter confidencial. Bajo ningún concepto se permite la reproducción o difusión del documento, sin previa autorización expresa de la Máxima Autoridad y del Oficial de Seguridad de la Institución.

Tabla de Contenido

1.	TIPO DE PRODUCTO.	4

2.	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.	4

3.	BASE LEGAL.	4

4.	ANTECEDENTES.	4

5.	OBJETIVO GENERAL.	4

6.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.	4

7.	SITUACIÓN ACTUAL.	5

8.	JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD.	5

9.	ANÁLISIS DE BENEFICIO, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD.	5

10.	ALCANCE.	5

11.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	7

12.	SERVICIOS ESPERADOS.	11

13.	PLAZO DE EJECUCIÓN.	12

14.	FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO.	12

15.	CONCLUSIONES.	12

16.	RECOMENDACIONES.	12

# TIPO DE PRODUCTO

|  | BIEN: |  |  | SERVICIO: | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SERVICIO DE INTEROPERABILIDAD PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS - DINARP.

# BASE LEGAL

Constitución de la República del Ecuador.

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:

(…)

19.	El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. (…)”

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

“Art. 2.- Régimen Especial. - Se someterán a la normativa específica que para el efecto dicte el Presidente de la República en el Reglamento General a esta Ley, bajo criterios de selectividad, los procedimientos precontractuales de las siguientes contrataciones:

(…)

8. Los que celebren el Estado con entidades del sector público, éstas entre sí, o aquellas con empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público o sus subsidiarias; y las empresas entre sí. (…)”

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

“Art. 1.- Finalidad y Objeto. - La presente ley crea y regula el sistema de registro de datos públicos y su acceso, en entidades públicas o privadas que administren dichas bases o registros.

El objeto de la ley es: garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, sistematizar e interconectar la información, así como: la eficacia y eficiencia de su manejo, su publicidad, transparencia, acceso e implementación de nuevas tecnologías. (…)

Art. 24.- Interconexión. - Para la debida aplicación del sistema de control cruzado nacional, los registros y bases de datos deberán obligatoriamente interconectarse buscando la simplificación de procesos y el debido control de la información de las instituciones competentes.

El sistema de control cruzado implica un conjunto de elementos técnicos e informáticos, integrados e interdependientes, que interactúan y se retroalimentan. (…)

Art. 28.- Creación, finalidades y objetivos del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. - Créase el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos con la finalidad de proteger los derechos constituidos, los que se constituyan, modifiquen, extingan y publiciten por efectos de la inscripción de los hechos, actos y/o contratos determinados por la presente ley y las leyes y normas de registros; y con el objeto de coordinar el intercambio de información de los registros de datos públicos. En el caso de que entidades privadas posean información que por su naturaleza sea pública, serán incorporadas a este sistema.

Con la finalidad de garantizar el ejercicio del derecho constitucional del acceso a la información, se crea la Ficha de Registro Único del Ciudadano, documento público electrónico y/o físico certificado, que contendrá todos los datos de registro público del ciudadano constantes en el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. (…)

Art. 30.- La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. - Créase la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, como organismo de derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria, adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. (…)

Art. 31.- Atribuciones y facultades. - La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

1. Presidir el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, cumpliendo y haciendo cumplir sus finalidades y objetivos;

2. Dictar las resoluciones y normas necesarias para la organización y funcionamiento del sistema; (…)

5. Consolidar, estandarizar y administrar la base única de datos de todos los Registros Públicos, para lo cual todos los integrantes del Sistema están obligados a proporcionar información digitalizada de sus archivos, actualizada y de forma simultánea conforme ésta se produzca;

6. Definir los programas informáticos y los demás aspectos técnicos que todas las dependencias de registro de datos públicos deberán implementar para el sistema interconectado y control cruzado de datos, y mantenerlo en correcto funcionamiento; (…)”

Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos.

“Art. 21.- Del uso obligatorio de los datos del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. - Sin perjuicio de lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, todas las entidades reguladas por esta Ley deberán utilizar obligatoriamente la información que reposa en:

1. Sus propias bases de datos, alimentadas por información proporcionada por el propio ciudadano o por terceros, con anterioridad a la fecha del trámite; y

2. El Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, para lo cual deberán cumplir con el trámite establecido en la ley que lo regula y demás normativa pertinente. Para el efecto, dichas entidades tienen la obligación de integrar los registros y bases de datos que estén a su cargo al Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos en el plazo y con las formalidades requeridas por la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y la entidad que presida el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.”

Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Décimo Segunda

(…) La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en el plazo de 60 días desde la vigencia de esta ley, implementará los mecanismos tecnológicos y sistemas informáticos necesarios para la interconexión entre las notarías y los Registros Mercantiles y de la Propiedad, con el fin de permitir la inscripción y registro de las actuaciones notariales. (…)”

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales

“DISPOSICIONES REFORMATORIAS

(…)

SEGUNDA. - En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos publicada en el suplemento del Registro Oficial 162 del 31 de marzo del 2010:

1.-Sustituyese:

a) El término Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos por Dirección Nacional de Registros Públicos;

b) El término Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos por Sistema Nacional de Registros Públicos;

c) El término Registro de Datos Públicos por Registros Públicos; (…)”

El Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone:

“Art. 10.- Uso de herramientas informáticas. - Las entidades contratantes deben aplicar de manera obligatoria las herramientas informáticas para los siguientes procedimientos:

(…)

3. Procedimientos de Régimen Especial:

(…)

e) Contrataciones entre entidades públicas o sus subsidiarias; (…)

Art. 44.- Determinación de la necesidad. - La determinación de la necesidad incorporará un análisis de beneficio, eficiencia o efectividad, considerando la necesidad y la capacidad institucional instalada, lo cual se plasmará en el informe de necesidad de contratación, que será elaborado por la unidad requirente, previo a iniciar un procedimiento de contratación. (…)

Art. 65.- Emisión del Informe. - La Contraloría General del Estado emitirá el Informe de Pertinencia dentro del plazo de quince (15) días. En los procesos de contratación bajo régimen especial y en los procesos de contratación de emergencia se emitirá en el plazo de tres (3) días. (…)”

Acuerdo Ministerial No. 141 emitido por el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y publicado en Registro Oficial 459 el 31 de mayo de 2011.

“(…) Art. 2.- En caso de que las empresas públicas de telecomunicaciones por razones debidamente justificadas no puedan atender los requerimientos técnicos de las instituciones y organismos señalados en el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador, estas últimas podrán contratar los servicios con otros prestadores de servicios de telecomunicaciones (…)”

Acuerdo Interministerial Nro. 0001, de 12 de abril de 2018.

“Art. 5.- Servicios de telecomunicaciones.- Las instituciones y organismos de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva, que requieran la contratación de servicios de telecomunicaciones tales como: telefonía fija, servicio móvil avanzado, enlaces de datos; servicios de valor agregado como el servicio de internet y otros servicios vinculados con este ámbito como: servicios cloud y housing, realizarán dicha contratación, con una empresa pública de telecomunicaciones, aplicando lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento general; así como en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 141 de abril de 2011 del Ministerio de Telecomunicaciones, publicado en el Registro Oficial No. 459, de 31 de mayo de 2011.”

Acuerdo Ministerial Nro. MINTEL-MINTEL-2024-0009 de 14 de marzo de 2024.

“Artículo 2.- Sustitúyase el Art. 11, por el siguiente:

Art. 11.- De los proyectos que aplican al procedimiento simplificado. - Las entidades sujetas al ámbito de aplicación de esta norma, realizarán el procedimiento simplificado mediante la plataforma GOB.EC, en los siguientes casos:

A) Por su naturaleza, independientemente del presupuesto referencial:

1. Proyectos cuya contratación se realice con empresas públicas de telecomunicaciones. (Para entidades de la Función Ejecutiva en todo tipo de contratación; y, para entidades que NO pertenecen a la Función Ejecutiva cuando éstas requieran software y servicios relacionados a software). (…)”.

# ANTECEDENTES

La Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARP) es la entidad responsable de administrar y coordinar el servicio de Interoperabilidad en el Estado ecuatoriano. Este servicio tiene como finalidad facilitar a las entidades del sector público el acceso y el intercambio de información de los ciudadanos de manera controlada, segura, oportuna y transparente, de acuerdo con las competencias específicas de cada institución.

La interoperabilidad se implementa mediante la construcción y provisión de un servicio web, que permiten la integración y comunicación entre diferentes aplicaciones. Esta funcionalidad garantiza una gestión eficiente de la información pública y promueve la mejora continua en la prestación de servicios digitales a la ciudadanía.

El intercambio de información a través de esta plataforma es gestionado y supervisado por la DINARP, con base en principios de protección de datos personales y en la aplicación de medidas de seguridad jurídica, tecnológica y funcional, lo que asegura la integridad y el correcto uso de la información compartida entre entidades públicas.

Entre los años 2011 y 2012, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP) desarrolló e implementó la plataforma SINARDAP, la cual incorporó el uso de la tecnología de midleware Fuse ESB en sus adaptadores, que son componentes encargados de permitir que distintos sistemas puedan comunicarse entre sí, aunque funcionen de manera diferente. Estos elementos fueron fundamentales para lograr la interoperabilidad entre instituciones del Estado.

A finales de 2015, la Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARP) implementó la plataforma de interoperabilidad, apoyándose en la experiencia previa. El objetivo fue garantizar un intercambio de información seguro y confiable entre entidades gubernamentales, optimizando la eficiencia en los procesos públicos.

La adopción de Fuse ESB fue un componente clave en el desarrollo de la arquitectura de interoperabilidad implementada por la DINARDAP. Esta tecnología permitió integrar múltiples servicios y aplicaciones, facilitando el intercambio de información entre sistemas heterogéneos de distintas instituciones del Estado. Su capacidad para gestionar flujos de datos y orquestar interacciones entre plataformas diversas no solo mejoró la precisión y seguridad en las comunicaciones, sino que también proporcionó la escalabilidad necesaria para sostener el crecimiento progresivo de los servicios interoperables. Gracias a esta solución, la DINARP pudo gestionar de manera más eficiente los datos públicos, asegurando intercambios seguros y oportunos en beneficio de la gestión pública.

En este contexto, y considerando los avances tecnológicos actuales, el crecimiento en la demanda de servicios digitales y las limitaciones que presenta la plataforma actual en cuanto a escalabilidad y mantenimiento, se vuelve necesaria la modernización de la infraestructura existente para asegurar la continuidad de los servicios de interoperabilidad. Por ello, se justifica la contratación del servicio para la implementación de una nueva plataforma de interoperabilidad, que contemple vigencia tecnológica, la continuidad operativa, la seguridad, la escalabilidad y la eficiencia en la gestión de registros públicos, fortaleciendo la interconexión entre las entidades del Estado.

# OBJETIVO GENERAL.

La Dirección Nacional de Registros Públicos – DINARP, busca adquirir un servicio de interoperabilidad con tecnología de punta, que permita una integración fluida, segura y eficiente de sus sistemas informáticos con las plataformas de otras entidades del Estado, con el fin de fortalecer la gestión pública y optimizar la prestación de servicios a los ciudadanos.

En el siguiente gráfico se expone una arquitectura base para el proyecto de interoperabilidad.

# OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

# Interoperabilidad (consumo uno a uno y masivos de uno a uno):

- Diseñar e implementar un sistema de integración basado en microservicios asegurando la interoperabilidad efectiva y continua entre los diversos sistemas informáticos.

- Proveer APIs estandarizadas para facilitar el acceso y consulta en tiempo real de registros públicos, promoviendo la eficiencia operativa.

- Asegurar la integridad y confidencialidad de los datos mediante la implementación de mecanismos como la autenticación, encriptación de datos en tránsito y la ejecución de auditorías periódicas.

- Establecer un mecanismo de estandarización de datos salientes que unifique los formatos para las distintas fuentes.

- Implementar un sistema robusto de monitoreo y trazabilidad de registros públicos, permitiendo una auditoría efectiva de todas las consultas realizadas e intercambios de datos realizados.

# Interoperabilidad (excepcionalidad para consumo por lotes, batch o volcado de datos según criterios previos)

- Diseñar e implementar un mecanismo controlado para la transferencia masiva de datos (batch), orientado a casos de excepcionalidad definidos previamente por criterios regulatorios o institucionales.

- Establecer procedimientos de autorización y auditoría para el consumo por lotes, asegurando la trazabilidad, integridad y seguridad de los datos transferidos.

- Definir y estandarizar los formatos de exportación masiva de datos, garantizando la compatibilidad con las plataformas de destino.

# Interoperabilidad con un Data Lake (Tanque o Lago de Datos)

- Diseñar e implementar una arquitectura de interoperabilidad que habilite el volcado y la carga continua de datos estructurados y no estructurados hacia un data lake institucional.

- Establecer procesos de catalogación, gobernanza y control de calidad de los datos ingresados al data lake, garantizando su reutilización efectiva y confiable.

- Asegurar la interoperabilidad semántica entre los distintos dominios de datos, mediante la adopción de ontologías (modelo conceptual de datos o estructura semántica del conocimiento), diccionarios de datos y estándares abiertos.

- Desarrollar conectores y pipelines de datos interoperables que faciliten la integración automatizada entre los sistemas fuente y el data lake, con mínima intervención manual.

- Implementar mecanismos de seguridad (cifrado y ofuscación de datos), segmentación y acceso diferenciado a los datos del data lake, con base en perfiles de usuario, niveles de sensibilidad y políticas institucionales.

# Analítica:

- Consolidar los registros públicos generados por el sistema de interoperabilidad en un almacén de datos analítico, optimizando el proceso de almacenamiento, consulta y análisis.

- Implementar tableros de control (dashboards) y reportes interactivos en la plataforma de análisis de datos seleccionada, para facilitar la toma de decisiones basada en datos.

- Implementar modelos avanzados de análisis predictivo y detección de anomalías, que permita anticipar picos de demanda, optimizar la asignación de recursos y mejorar la capacidad de respuesta institucional.

- Implementar modelos avanzados de análisis de la calidad de datos, que permitan generar informes a las entidades fuentes acerca de la calidad de datos que disponibilizan.

# SITUACIÓN ACTUAL.

El SINARP, gestionado por la Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARP), está compuesta por múltiples servicios (FRUC, Dato Seguro, entre otros) orientados a la gestión e intercambio de registros públicos. En el ámbito del servicio de interoperabilidad, este permite facilitar la entrega de información entre entidades del Estado de forma segura, controlada y eficiente.

La interoperabilidad funciona como un bus de datos centralizado, que integra información proveniente de 51 instituciones fuente, entre estas entidades se destacan: la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, la Agencia Nacional de Tránsito, el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, entre otras.

Actualmente, la interoperabilidad facilita la entrega de información en línea, que permite consultas uno a uno, directamente desde los sistemas transaccionales de los proveedores de información. Esto permite que las instituciones se conecten fácilmente al servicio, intercambien información de manera segura y eficiente, y aprovechen los datos compartidos para optimizar sus procesos y mejorar la experiencia del usuario. Un ejemplo de ello, son los servicios que ofrece el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (Cancillería) a través de los consulados, dirigidos a ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior, solicitantes de visas y residencia, así como a peticionarios de naturalización.

El servicio actual se mantiene operando aproximadamente 10 años, mismo que presenta limitaciones técnicas significativas en términos de escalabilidad, flexibilidad y facilidad de mantenimiento. Estas limitaciones han generado intermitencias y altos tiempos de espera en la prestación de servicios, afectando a las instituciones públicas que dependen de una respuesta ágil.

La DINARP actualmente no cuenta con un producto para el procesamiento de bloques de información, esto ha provocado un aumento en la solicitud y aprobación de excepcionalidades de transferencia de información entre instituciones, conocidas como conexiones “Punto a Punto”.  A continuación, se listan los supuestos de excepcionalidad de consumo directo, de acuerdo a la resolución Nro. 003-NG-DINARDAP-2023:

- Alta frecuencia de actualización;

- Eficiencia tecnológica demostrable;

- Analítica de datos como finalidad o generación de información estadística;

- Obsolescencia de recursos tecnológicos demostrada en las entidades fuente, consumidora o de la Dirección Nacional de Registros Públicos; y,

- En caso de presentarse una declaratoria de estado excepción decretado por el Presidente o Presidenta de la República, las instituciones señaladas en dicho documento, podrán presentar la solicitud, sin la necesidad de acreditar otro supuesto de excepcionalidad; sin embargo, se concederá la entrega directa únicamente por el tiempo que dure la declaratoria de estado de excepción.

Al momento, la DINARP no cuenta con un servicio de interoperabilidad con la capacidad tecnológica suficiente para brindar un funcionamiento eficiente y continuo de bloques de información.

8.1 Problemática a resolver

El servicio actual de interoperabilidad presenta las siguientes limitaciones:

- Vigencia tecnológica

- Soportar la carga del consumo masivo

- Asumir las excepcionalidades de consumo de registros públicos

- Compatibilidad con los certificados SSL actuales

- Incapacidad tecnológica para realizar analítica

7.2 Arquitectura actual del sistema

En la siguiente imagen se ilustra cómo está integrada la plataforma:

Imagen 1. Arquitectura actual de la plataforma de Interoperabilidad de la DINARP

- App Server

Es el servidor de aplicaciones compatible con la plataforma JEE (Java Enterprise Edition), encargado de ejecutar y gestionar los componentes empresariales del sistema.

  - Gestor de Paquetes

Aplicación responsable de gestionar la configuración de las fuentes de datos, agregar consumidores del servicio de interoperabilidad, así como definir y mantener la configuración de los paquetes de información que serán expuestos a través del sistema.

- Bus de Servicio Empresarial (ESB)

El Enterprise Service Bus (ESB) constituye el núcleo de integración del sistema. Funciona como una infraestructura de mensajería y orquestación, compuesta por:

- Interoperador

- Integrador

- Cola de mensajes

Este bus permite conectar e integrar diferentes tipos de fuentes de información, independientemente de su naturaleza tecnológica, ya sean bases de datos, servicios web (SOAP/REST) o archivos planos.

  - Interoperador

El módulo Interoperador es el componente principal del sistema y es el encargado de:

- Atender las peticiones de consulta provenientes de los clientes de interoperabilidad autorizados.

- Verificar la autenticidad de la solicitud recibida.

- Verificar si el solicitante cuenta con la autorización necesaria para acceder a la información de la fuente requerida.

- Consultar los datos solicitados a través del módulo de Integración, accediendo a la fuente correspondiente.

- Transformar los datos obtenidos conforme a los lineamientos de la Norma Técnica de Interoperabilidad, garantizando así la entrega de información en un formato estandarizado.

A continuación, se detallan los componentes que conforman este módulo:

    - Autenticación: Realiza la verificación de las credenciales del usuario contra el servidor de identidad (LDAP “Protocolo ligero de acceso a directorios”), identificando y asegurando que sean correctas y vigentes.

    - Autorización: Verifica, en la base de datos de negocio, que el usuario esté habilitado y autorizado para consumir los datos solicitados.

    - Estandarización: Realiza la conversión de los datos recibidos en el formato específico de cada fuente al formato estándar definido por la Norma Técnica de Interoperabilidad de la DINARP, garantizando uniformidad para los consumidores.

    - Consulta: Se encarga de consultar a la fuente correspondiente, de acuerdo con la configuración de la petición. Este módulo redireccionará a la fuente específica proveedora de dichos datos.

  - Integrador

En este componente del sistema, la fuente de información se integra al ESB, sin importar si se trata de una base de datos, un servicio web o un archivo plano. La información queda disponible a través de un servicio interno del bus, lo que permite su consulta desde otros módulos del sistema. Para cada uno de estos casos, se generan los módulos WsApi y WsCliente.

  - Cola de Mensajes

Administra un registro ordenado y cronológico de eventos ocurridos durante la ejecución de procesos. Opera en segundo plano con el fin de no afectar los tiempos de operación del componente principal, asegurando trazabilidad y eficiencia en la gestión de datos. Está destinado a recibir, almacenar y procesar los logs de trazabilidad en la base de datos de manera asíncrona, garantizando un seguimiento detallado sin comprometer el rendimiento del sistema.

- Fuentes de Información

Las fuentes de información que se integran al sistema de interoperabilidad de la DINARP pueden ser bases de datos, servicios web (APIs REST/SOAP) o archivos planos, según la arquitectura y las capacidades técnicas de cada fuente para exponer y facilitar el acceso a sus datos. La integración se lleva a cabo mediante el uso de protocolos y estándares adecuados (como REST, SOAP o formatos como CSV, JSON, XML), lo que permite una interoperabilidad eficiente, asegurando la coherencia, accesibilidad y seguridad de la información. Además, el acceso a estas fuentes se realiza a través de canales dedicados o mediante conexiones VPN, lo que refuerza la seguridad y confiabilidad en la transmisión de datos, como se puede ver en la Imagen 2.

Estas fuentes pertenecen a distintas instituciones del Estado, por lo que la disponibilidad de la información depende directamente de la infraestructura y capacidad operativa de cada entidad dueña de los datos.

Imagen 2. Ejemplos de fuentes de información

7.3 Tecnología utilizada

El sistema de interoperabilidad actualmente opera sobre la plataforma FUSE ESB, específicamente con la versión "fuse-esb-7.0.2.fuse-097", liberada por FuseSource alrededor del año 2011.

Imagen 3. Versión actual del Fuse ESB “fuse-esb-7.0.2.fuse-097"

Es importante resaltar que esta versión ya no cuenta con soporte ni garantía oficial del fabricante, lo que limita el acceso a actualizaciones, parches de seguridad y asistencia técnica. Dado que este componente es esencial para el servicio de interoperabilidad, resulta urgente proceder con su actualización o reemplazo para asegurar la continuidad y la seguridad del servicio. Se trata de una tecnología con más de diez años de antigüedad. Este factor podría implicar riesgos en términos de soporte, seguridad y escalabilidad a futuro.

7.4 Gestión y transmisión de información a través del bus de servicios de interoperabilidad

Los datos de la entidad fuente se encuentran almacenados en los sistemas transaccionales de las instituciones proveedoras de datos, las cuales son responsables de garantizar su integridad, disponibilidad, calidad y actualización. Para facilitar el acceso a estos datos, se han implementado canales seguros. Estos canales aseguran la protección de los datos y optimizan la coordinación y organización en el acceso entre las distintas instituciones.

Desde el punto de vista de arquitectura tecnológica, el Bus de Servicios de Interoperabilidad de la DINARP está construido sobre una infraestructura de servicios web basado en el protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol), lo que permite una comunicación estructurada, estandarizada y eficiente entre los sistemas. Los servicios ofrecidos a las instituciones públicas están disponibles y organizados en un catálogo de servicios definido, con procedimientos estandarizados, y gestionados por un Coordinador Institucional, quien asegura un flujo de datos coherente, seguro y escalable.

7.5 Servicio de Interoperabilidad

La Interoperabilidad es un servicio creado y administrado por la Dirección Nacional de Registros Públicos - DINARP y, actualmente, está constituido por 51 Fuentes de Información y 246 Instituciones Consumidoras. El intercambio de información es controlado a nivel jurídico, tecnológico y funcional (Ver imagen 4), lo que les faculta a entidades públicas el acceso a los datos de los ciudadanos de manera controlada, segura, oportuna y transparente, con base en las competencias de cada institución, con la finalidad de simplificar trámites, generar servicios eficientes y mejorar la calidad de la gestión pública.

Imagen 4. Gestión de Interoperabilidad

A continuación, en la Tabla 1, se presenta el listado de las 51 instituciones integradas al sistema que actúan como fuente de información:

| ÍTEM | INSTITUCIÓN FUENTE |
| --- | --- |
| 1 | Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada |
| 2 | Ministerio de Trabajo |
| 3 | Servicio Nacional de Aduana del Ecuador |
| 4 | Ministerio de Electricidad y Energía Renovable |
| 5 | ARCENNR Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (en proceso de escisión ARCH, ARCOM, ARCONEL) |
| 6 | Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria |
| 7 | Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario |
| 8 | Agencia Nacional de Tránsito |
| 9 | Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones |
| 10 | Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información |
| 11 | Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior |
| 12 | Consejo de la Judicatura |
| 13 | Consejo Nacional Electoral |
| 14 | Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias |
| 15 | Corporación Nacional de Telecomunicaciones |
| 16 | Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos |
| 17 | GAD Municipal del cantón Portoviejo |
| 18 | Unidad de Registro Social |
| 19 | Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria |
| 20 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social |
| 21 | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos |
| 22 | Instituto Nacional de Evaluación Educativa |
| 23 | Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional |
| 24 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas |
| 25 | Junta Nacional del Artesano |
| 26 | Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica |
| 27 | Ministerio del Interior |
| 28 | Ministerio de Defensa Nacional |
| 29 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda |
| 30 | Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| 31 | Ministerio de Educación |
| 32 | Ministerio de Finanzas |
| 33 | Ministerio de Cultura y Patrimonio |
| 34 | Ministerio de Turismo |
| 35 | Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca |
| 36 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana |
| 37 | Ministerio de Salud Pública |
| 38 | Ministerio de Obras Públicas |
| 39 | Policía Nacional |
| 40 | Registro Mercantil |
| 41 | Registro Propiedad |
| 42 | Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional |
| 43 | Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación |
| 44 | Servicio Nacional de Contratación Pública |
| 45 | Sistema Nacional de Gestión de Riesgos |
| 46 | Servicio de Rentas Internas |
| 47 | Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil |
| 48 | Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros |
| 49 | Superintendencia de Economía Popular y Solidaria |
| 50 | Tribunal Contencioso Electoral |
| 51 | Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación (Biométrica) |
| 51 | Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación (Demográfica) |

Tabla 1. Instituciones integradas al sistema, que son fuente de información

Actualmente, los sectores que utilizan el servicio de interoperabilidad de la DINARP, son los siguientes:

- Función Ejecutiva

- Función Judicial

- Función Legislativa

- Función Electoral

- Función Control Social

- Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GAD Municipales)

- Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales (GAD Provinciales)

A través de un catálogo de datos, se establecen aquellos campos de datos que son de libre acceso y aquellos campos que para accederlos requieren de una justificación jurídica, garantizando así el manejo responsable y seguro de los registros públicos.

La gestión de la interoperabilidad puede esquematizarse en función de los servicios ofrecidos a las instituciones públicas, reflejando las distintas prestaciones habilitadas a través de la plataforma.

En este sentido, y dado que la DINARP es la única entidad con facultad legal para autorizar el consumo de estos datos, se encuentra obligada con la sociedad a brindar este servicio a nivel nacional.

A continuación, en la Imagen 6, se detalla el proceso que describe dicho servicio:

Imagen 6. Proceso de Interoperabilidad

Con corte a junio de 2025, el servicio de interoperabilidad opera con un total de 29 servidores, de los cuales 13 cuentan con el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux 6.6. Debido a que esta versión ha quedado fuera del ciclo de soporte oficial desde el 30 de noviembre de 2020, no es posible aplicar actualizaciones ni parches de seguridad sin adquirir nuevas suscripciones. Esta situación representa un riesgo para la continuidad y seguridad del servicio, ya que el sistema operativo carece de mantenimiento y soporte técnico. En la Imagen 7, se muestra la fecha oficial de finalización del mantenimiento de este sistema operativo.

Imagen 7. Fecha de finalización del soporte para el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux 6.6 (End of Maintenance)

El servicio de interoperabilidad, al estar basado en una arquitectura acoplada, presenta limitaciones al no permitir su escalamiento funcional. Hasta enero de 2025, y con el objetivo de brindar un servicio eficiente tanto para consumo uno a uno, así como para consumos masivos, ha sido necesario incrementar la infraestructura hasta contar con 9 servidores, e incluso proporcionar infraestructura dedicada exclusivamente a una entidad consumidora.

Hoy en día, las tendencias en arquitectura tecnológica apuntan al uso de estructuras/infraestructuras desacopladas, como los microservicios, que permiten escalar únicamente el componente o servicio que presenta mayor demanda. Esta solución permite una utilización eficiente de los recursos y brinda mayor flexibilidad para escalar y adaptar el sistema según las necesidades.

Adicionalmente, como parte de la trazabilidad del consumo de interoperabilidad, se generan diariamente aproximadamente 10 GB de logs, lo que representa un consumo significativo de espacio de almacenamiento. Esta generación de logs es incremental, en función del número de instituciones proveedoras y consumidoras que se integran progresivamente al ecosistema de interoperabilidad gestionado por la DINARP.

7.5 ANALÍTICA DE DATOS.

Con la finalidad de identificar y mapear las necesidades relacionadas con analítica de datos, la Coordinación de Gestión, Registro y Seguimiento convocó a todas las instituciones públicas a participar en el taller denominado “El Poder de la Información – Analítica de Datos”, realizado en febrero de 2023.

Según los registros obtenidos durante el evento, se identificó la participación de diversas instituciones públicas, clasificadas de acuerdo con el sector al que pertenecen, tal como se detalla a continuación en la Tabla 2:

| SECTOR | NÚMERO TOTAL DE INSTITUCIONES |
| --- | --- |
| Comercio y exportaciones | 2 |
| Comunicaciones | 2 |
| Derechos Humanos | 1 |
| Economía y Finanzas | 1 |
| Educación | 7 |
| Ejecutivo | 1 |
| Empresa Pública Coordinadora | 1 |
| Financiero | 1 |
| Inclusión Social | 7 |
| Inmobiliario | 1 |
| Investigación | 1 |
| Riesgos | 1 |
| Salud | 5 |
| Sector Financiero | 1 |
| Sectores Estratégicos | 33 |
| Sectores estratégicos, Derechos Humanos | 1 |
| Seguridad interna y externa | 7 |
| Seguridad Social | 1 |

Tabla 2. Número de instituciones que asistieron al taller.

A continuación, en la Tabla 3, se presenta el detalle de las excepcionalidades aprobadas, junto con la “JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD”, correspondiente, en la que se expone por qué la arquitectura de interoperabilidad no puede solventar/atender este tipo de requerimientos.

| ÍTEM | AÑO | INSTITUCIÓN SOLICITANTE (CONSUMIDORA) | INSTITUCIÓN FUENTE | PROYECTO | JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020 | SENESCYT | MSP | NIVELACIÓN Y ADMISIÓN A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS DEL ECUADOR | Alta frecuencia de actualización |
| 2 | 2020 | PRESIDENCIA | MSP | INFORMACIÓN COVID | Analítica de datos |
| 3 | 2020 | STPTV, MSP | MIES | MIS MEJORES AÑOS | Analítica de datos |
| 4 | 2020 | MIES, MSP | STPTV | MIS MEJORES AÑOS | Analítica de datos |
| 5 | 2020 | STPTV, MIES | MSP | MIS MEJORES AÑOS | Analítica de datos |
| 6 | 2020 | STPTV | MINEDUC | MISIÓN TERNURA | Analítica de datos |
| 7 | 2020 | STPTV | MSP | MISIÓN TERNURA | Analítica de datos |
| 8 | 2020 | STPTV | MIES | MISIÓN TERNURA | Analítica de datos |
| 9 | 2020 | MIES | DIGERCIC | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 1) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 10 | 2020 | MIES | MERNR | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 1) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 11 | 2020 | MIES | MCYP | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 1) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 12 | 2020 | MIES | CNE | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 1) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 13 | 2020 | MIES | JNDA | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 1) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 14 | 2020 | MIES | MSP | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 1) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 15 | 2020 | MIES | IESS | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 1) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 16 | 2020 | MIES | MDT | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 1) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 17 | 2020 | MIES | URS | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 1) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 18 | 2020 | MIES | SRI | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 1) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 19 | 2020 | MIES | ANT | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 1) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 20 | 2020 | MIES | RP | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 1) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 21 | 2020 | URS (PRIMER REQUERIMIENTO) | DIGERCIC | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 22 | 2020 | URS (PRIMER REQUERIMIENTO) | MERNR | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 23 | 2020 | URS (PRIMER REQUERIMIENTO) | CACES | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 24 | 2020 | URS (PRIMER REQUERIMIENTO) | CNE | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 25 | 2020 | URS (PRIMER REQUERIMIENTO) | JNDA | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 26 | 2020 | URS (PRIMER REQUERIMIENTO) | MSP | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 27 | 2020 | URS (PRIMER REQUERIMIENTO) | IESS | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 28 | 2020 | URS (PRIMER REQUERIMIENTO) | ISSFA | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 29 | 2020 | URS (PRIMER REQUERIMIENTO) | ISSPOL | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 30 | 2020 | URS (PRIMER REQUERIMIENTO) | SRI | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 31 | 2020 | URS (PRIMER REQUERIMIENTO) | ANT | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 32 | 2020 | URS (PRIMER REQUERIMIENTO) | AME | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 33 | 2020 | URS (PRIMER REQUERIMIENTO) | MPCEIP | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 34 | 2020 | URS (PRIMER REQUERIMIENTO) | ARCOTEL | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 35 | 2020 | URS (PRIMER REQUERIMIENTO) | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 36 | 2020 | URS (PRIMER REQUERIMIENTO) | SEPS | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 37 | 2020 | URS (PRIMER REQUERIMIENTO) | MCYP | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 38 | 2020 | URS (PRIMER REQUERIMIENTO) | MDT | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 39 | 2020 | URS (SEGUNDO REQUERIMIENTO) | MSP | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 40 | 2020 | URS (SEGUNDO REQUERIMIENTO) | IESS | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 41 | 2020 | URS (SEGUNDO REQUERIMIENTO) | MDT | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 42 | 2020 | URS (SEGUNDO REQUERIMIENTO) | ISSPOL | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 43 | 2020 | URS (SEGUNDO REQUERIMIENTO) | CNT | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 44 | 2020 | URS (SEGUNDO REQUERIMIENTO) | SENESCYT | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA (FASE 2) POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR | Analítica de datos |
| 45 | 2020 | POLICÍA NACIONAL | MSP | COVID 19 | Alta frecuencia de actualización |
| 46 | 2020 | MIES | MIES | HUELLA SOCIAL | Analítica de datos |
| 47 | 2020 | INEC | SRI | GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE SUS DIFERENTES OPERACIONES ESTADÍSTICAS | Generación de Información estadística |
| 48 | 2020 | MINEDUC | DIGERCIC | PROCESOS INSTITUCIONALES EN PLATAFORMAS | Alta frecuencia de actualización |
| 49 | 2020 | SERCOP | DIGERCIC | CUMPLIMIENTO DE LA LOSNCP | Optimización de Recursos |
| 50 | 2020 | SERCOP | SRI | CUMPLIMIENTO DE LA LOSNCP | Optimización de Recursos |
| 51 | 2020 | SERCOP | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | CUMPLIMIENTO DE LA LOSNCP | Optimización de Recursos |
| 52 | 2020 | POLICÍA NACIONAL | SRI | UTILIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, CONSULTA CONSOLIDADA Y REPORTE TRIBUTARIO | Alta frecuencia de actualización |
| 53 | 2020 | BCE | SRI | GENERACIÓN DE ESTADÍSTICA MACROECONÓMICA | Generación de información estadística |
| 54 | 2020 | CONADIS | SRI | INFORMACIÓN REFERENTE AL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD | Analítica de datos |
| 55 | 2020 | MIES | MINEDUC | SISTEMA EDUCATIVO Y EL CUMPLIMIENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - NNA INTEGRANTES DE NÚCLEOS FAMILIARES TITULARES DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO VARIABLE - BDHV | Analítica de datos |
| 56 | 2020 | MIES-EQUIPO CONSULTOR EXTERNO | MIES | RED DE PROTECCIÓN SOCIAL | Analítica de datos |
| 57 | 2020 | URS | DIGERCIC | REGISTRO SOCIAL | Analítica de datos |
| 58 | 2020 | CONADIS | MIES | INFORMACIÓN REFERENTE AL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD | Analítica de datos |
| 59 | 2021 | GAD IBARRA | DIGERCIC | GESTIÓN TRIBUTARIA | Alta frecuencia de actualización |
| 60 | 2021 | MIES | MIDUVI | CONSIDERAR A LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS MIES PARA ACCEDER AL PROYECTO HABITACIONAL EJECUTADO | Analítica de datos |
| 61 | 2021 | CONADIS | MSP | POLÍTICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES | Analítica de datos |
| 62 | 2021 | CONADIS | SNAI | INFORMACIÓN REFERENTE AL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD | Analítica de datos |
| 63 | 2021 | CONADIS | CONSEJO DE LA JUDICATURA | INFORMACIÓN REFERENTE AL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD | Analítica de datos |
| 64 | 2021 | CONADIS | DEFENSORÍA DEL PUEBLO | INFORMACIÓN REFERENTE AL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD | Analítica de datos |
| 65 | 2021 | CONADIS | DEFENSORÍA PUBLICA | INFORMACIÓN REFERENTE AL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD | Analítica de datos |
| 66 | 2021 | CONADIS | SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS | INFORMACIÓN REFERENTE AL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD | Analítica de datos |
| 67 | 2021 | CONADIS | MINEDUC | INFORMACIÓN REFERENTE AL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD | Analítica de datos |
| 68 | 2021 | CONADIS | BANECUADOR | INFORMACIÓN REFERENTE AL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD | Analítica de datos |
| 69 | 2021 | CONADIS | MDT | INFORMACIÓN REFERENTE AL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD | Analítica de datos |
| 70 | 2021 | CONADIS | IESS | INFORMACIÓN REFERENTE AL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD | Analítica de datos |
| 71 | 2021 | CONADIS | MCYP | INFORMACIÓN REFERENTE AL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD | Analítica de datos |
| 72 | 2021 | CONADIS | TURISMO | INFORMACIÓN REFERENTE AL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD | Analítica de datos |
| 73 | 2021 | CONADIS | ANT | INFORMACIÓN REFERENTE AL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD | Analítica de datos |
| 74 | 2021 | CONADIS | MTOP | INFORMACIÓN REFERENTE AL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD | Analítica de datos |
| 75 | 2021 | CONADIS | SENAE | INFORMACIÓN REFERENTE AL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD | Analítica de datos |
| 76 | 2021 | MIES | MSP | EVALUAR DISCAPACIDAD Y COORDINAR ASISTENCIAS TÉCNICAS | Analítica de datos |
| 77 | 2021 | SENESCYT | MSP | INFORMACIÓN DE PERSONAS CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS O DE ALTA COMPLEJIDAD REGISTRADAS EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | Analítica de datos |
| 78 | 2021 | MSP | DIGERCIC | BASE DE DATOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (65 AÑOS EN ADELANTE), A FIN DE DEFINIR UN PLAN O ESTRATEGIA QUE LE PERMITA HACER FRENTE A LOS EFECTOS NOCIVOS DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL VIRUS COVID-19, PRIORIZANDO A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA | Analítica de datos |
| 79 | 2021 | ECU 911 | MSP | GESTIONAR Y ANALIZAR OPERACIONES PARA SERVICIO DE EMERGENCIA | Alta frecuencia de actualización |
| 80 | 2021 | MSP | CNE, URS, CNT, CONADIS | BASE DE DATOS QUE REGISTREN PERSONAS ADULTAS MAYORES (65 AÑOS EN ADELANTE) RELATIVAS A IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN, CONTACTO Y AQUELLA QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LOGÍSTICA, INFORMACIÓN, VACUNACIÓN, SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS COVID -19 Y ASÍ HACER FRENTE A LOS EFECTOS NOCIVOS DE LA PANDEMIA, ASÍ COMO GENERAR INFORMACIÓN ANALÍTICA Y ESTADÍSTICA PARA TOMA ADECUADA DE DECISIONES | Analítica de datos |
| 81 | 2021 | INEC | MSP | PERMITE IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RECOLECCIÓN Y CRUCE DE INFORMACIÓN QUE REPOSE EN REGISTROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (...)”, POR LO QUE EL INEC COMO MÉTODO ALTERNATIVO, CAMBIÓ LA FORMA DE RECOPILAR INFORMACIÓN EN SUS OPERATIVOS DE CAMPO, SURGIENDO LA NECESIDAD DE POTENCIAR EL USO DE DATOS DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS PARA CONTINUAR CON LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE SUS DIFERENTES OPERACIONES ESTADÍSTICAS | Generación de información estadística |
| 82 | 2021 | URS | MSP | ACTUALIZAR, VERIFICAR, Y CONSOLIDAR LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO SOCIAL QUE ES LA FUENTE PRIMARIA PARA LA IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN, FOCALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE BENEFICIARIOS Y/O USUARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES, SERVICIOS Y SUBSIDIOS ESTATALES TANTO A NIVEL DE FAMILIAS COMO INDIVIDUOS | Analítica de datos |
| 83 | 2021 | MIES | MREMH | CON EL PROPÓSITO DE QUE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD Y QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO PRÁCTICAS DE MENDICIDAD SEAN ATENDIDAS DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES ECUATORIANAS | Analítica de datos |
| 84 | 2021 | CNT | MSP | SISTEMA PRAS-MSP PARA EL PROCESO PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN | Alta frecuencia de actualización |
| 85 | 2021 | SEPS | SRI | PERMITE TOMAR DECISIONES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL MISMO, PROCESANDO ESTA INFORMACIÓN ESTADÍSTICAMENTE, POR UNA PARTE, Y A NIVEL DE DETALLE CORRESPONDE A UN INSUMO ESENCIAL PARA DESARROLLAR AUDITORÍAS A LAS ORGANIZACIONES | Generación de información estadística |
| 86 | 2021 | SENESCYT | MSP | REQUERIMIENTO DE CONSUMO DE INFORMACIÓN PARA CÁLCULO DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD | Analítica de datos |
| 87 | 2021 | SENESCYT | CNE-RC- MINEDUC-MDT-MDG | PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS, DENTRO DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE BECAS, LAS BASES DE POSTULACIÓN DE LOS PROGRAMAS DETALLAN COMO CONDICIÓN PARA LA POSTULACIÓN LA VERIFICACIÓN DE DATOS | Analítica de datos |
| 88 | 2021 | SENESCYT | MIES | PROMOVER EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE ACCIONES AFIRMATIVAS | Alta frecuencia de actualización |
| 89 | 2021 | SRI | GAD IBARRA | MANTENER EL ACCESO DIRECTO A LA INFORMACIÓN PREDIAL, DE PATENTES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA | Eficiencia tecnológica demostrable |
| 90 | 2021 | GAD IBARRA | SRI | PERMITE QUE LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN TRIBUTARIA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y DE RECLAMOS TRIBUTARIOS SEA EFICIENTES, REDUCIENDO DE ESTA FORMA LOS REQUISITOS PARA LOS TRÁMITES, Y LAS ACTIVIDADES PARA LA VERIFICACIÓN Y CONTROL CON EL FIN DE EVITAR LA EVASIÓN TRIBUTARIA | Eficiencia tecnológica demostrable |
| 91 | 2021 | UAFE | SRI | PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS | Analítica de datos |
| 92 | 2021 | MINEDUC | MSP | POLÍTICA INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES 2018-2025-PIPENA | Analítica de datos |
| 93 | 2021 | CIENCIAS FORENSES | DIGERCIC | PROYECTO “SISTEMA DE EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y PASAPORTES”-SEDIP | Analítica de datos |
| 94 | 2021 | STPTV | DIGERCIC | ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN | Analítica de datos |
| 95 | 2021 | POLICÍA NACIONAL | DIGERCIC | IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS CON DELITOS | Alta frecuencia de actualización |
| 96 | 2021 | SRI | MSP | PROCESOS TRIBUTARIOS | Analítica de datos |
| 97 | 2021 | MINEDUC | MSP | INFORMACIÓN PERSONAS VACUNADAS CONTRA COVID | Analítica de datos |
| 98 | 2021 | STPTV | MIES | ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN | Analítica de datos |
| 99 | 2021 | STPTV | MINEDUC | ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN | Analítica de datos |
| 100 | 2021 | STPTV | MSP | ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN | Analítica de datos |
| 101 | 2021 | SERCOP | DIGERCIC | IMPLEMENTAR LOS CONTROLES NECESARIOS EN TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA | Optimización de Recursos |
| 102 | 2022 | MIES | MDN | PROYECTO DE GESTIÓN DE DATOS CONFIABLE Y TRANSPARENTE DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL PROSPERA ECUADOR | Analítica de Datos |
| 103 | 2022 | MIES | URS | PROYECTO DE GESTIÓN DE DATOS CONFIABLE Y TRANSPARENTE DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL PROSPERA ECUADOR | Analítica de Datos |
| 104 | 2022 | MIES | ISSPOL | PROYECTO DE GESTIÓN DE DATOS CONFIABLE Y TRANSPARENTE DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL PROSPERA ECUADOR | Analítica de Datos |
| 105 | 2022 | MIES | MEF | PROYECTO DE GESTIÓN DE DATOS CONFIABLE Y TRANSPARENTE DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL PROSPERA ECUADOR | Analítica de Datos |
| 106 | 2022 | MIES | ISSFA | PROYECTO DE GESTIÓN DE DATOS CONFIABLE Y TRANSPARENTE DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL PROSPERA ECUADOR | Analítica de Datos |
| 107 | 2022 | MIES | MSP | PROYECTO DE GESTIÓN DE DATOS CONFIABLE Y TRANSPARENTE DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL PROSPERA ECUADOR | Analítica de Datos |
| 108 | 2022 | MIES | DINASED | PROYECTO DE GESTIÓN DE DATOS CONFIABLE Y TRANSPARENTE DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL PROSPERA ECUADOR | Analítica de Datos |
| 109 | 2022 | MIES | IESS | PROYECTO DE GESTIÓN DE DATOS CONFIABLE Y TRANSPARENTE DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL PROSPERA ECUADOR | Analítica de Datos |
| 110 | 2022 | SRI | SEPS | PROCESOS DE CONTROL MASIVOS E INTENSIVOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS ACTIVAS Y EN LIQUIDACIÓN CONTROLADAS POR LA SUPERINTENDENCIA | Analítica de Datos |
| 111 | 2022 | SENAE | DIGERCIC | PROCESOS DE CONTROL POSTERIOR DE FRAUDES EN LA DECLARACIONES DE ADUANA SIMPLIFICADA DEL RÉGIMEN DE MENSAJERÍA ACELERADO O COURIER Y TRAFICO POSTAL | Analítica de Datos |
| 112 | 2022 | SRI | ARCERNNR | PROCESOS TRIBUTARIOS | Analítica de datos |
| 113 | 2022 | CONADIS | DIGERCIC | FORMULACIÓN, TRANSVERSALIZACIÓN, OBSERVANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | Analítica de Datos |
| 114 | 2022 | MPCEIP | DIRNEA | PROYECTO: TARJETA AMARILLA | Analítica de Datos |
| 115 | 2022 | SRI | JNDA | ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE ARTESANOS SRI | Analítica de datos |
| 116 | 2022 | STECSDI | MSP | ESTRATEGIA NACIONAL ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN | Analítica de Datos |
| 117 | 2022 | MDG | PN | REGISTRO ÚNICO DE VIOLENCIA | Analítica de Datos |
| 118 | 2022 | MDG | ECU 911 | REGISTRO ÚNICO DE VIOLENCIA | Analítica de Datos |
| 119 | 2022 | MDG | MSP | REGISTRO ÚNICO DE VIOLENCIA | Analítica de Datos |
| 120 | 2022 | ARCERNNR | SRI | PROCESO DE CONTROL MINERO E HIDROCARBUROS | Eficiencia tecnológica demostrable |
| 121 | 2022 | MDG | SDH | REGISTRO ÚNICO DE VIOLENCIA | Analítica de Datos |
| 122 | 2022 | MDG | MINEDUC | REGISTRO ÚNICO DE VIOLENCIA | Analítica de Datos |
| 123 | 2022 | SRI | ARCERNNR | SISTEMA TRIBUTARIO | Eficiencia tecnológica demostrable |
| 124 | 2022 | CNE | MREMH | PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE VOTACIÓN TELEMÁTICA EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES ESPECIALES DEL EXTERIOR. | Alta frecuencia de actualización |
| 125 | 2022 | MPCEIP | IESS | CIERRE DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ACCEDEN AL CONSUMO EXCEPCIONAL | Analítica de Datos |
| 126 | 2022 | STECSDI | URS | PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL. | Analítica de Datos |
| 127 | 2022 | STECSDI | MIES | PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL. | Analítica de Datos |
| 128 | 2022 | MDT | DIGERCIC | SISTEMA DE REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS | Analítica de Datos |
| 129 | 2022 | MDG | FGE | REGISTRO ÚNICO DE VIOLENCIA | Analítica de Datos |
| 130 | 2022 | GAD DMQUITO | SRI | SERVIRÁN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE FORMAN PARTE DE LA GESTIÓN QUE EJECUTA EL GAD DMQ, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES | Eficiencia tecnológica demostrable |
| 131 | 2022 | SRI | GADM QUITO | SERÁN UTILIZADOS PARA LOS PROCESOS DE CONTROL DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL, CONTROL DE FRAUDE Y LAVADO DE ACTIVOS, ASÍ COMO PARA EL CONTROL DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO | Eficiencia tecnológica demostrable |
| 132 | 2022 | MREMH | MDG | REGULARIZACIÓN EXTRANJEROS (VENEZOLANOS) DECRETO EJECUTIVO NO. 436 DE 1 DE JUNIO DE 2022 | Analítica de Datos |
| 133 | 2022 | MDG | DIGERCIC | REGISTRO ÚNICO DE VIOLENCIA | Analítica de Datos |
| 134 | 2022 | DIGERCIC | MREMH | EMISIÓN VISA DE RESIDENCIA TEMPORAL DE EXCEPCIÓN (VIRTE PARA CIUDADANOS VENEZOLANOS) | Analítica de Datos |
| 135 | 2022 | MINEDUC | MSP | IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES QUE REGISTRAN DISCAPACIDAD Y ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | Analítica de Datos |
| 136 | 2022 | MDG | FGE | REGISTRO ÚNICO DE VIOLENCIA | Analítica de Datos |
| 137 | 2022 | INEVAL | MINEDUC | PROMOVER CALIDAD DE LA EDUCACIÓN | Analítica de datos |
| 138 | 2022 | MDG | MINEDUC | REGISTRO ÚNICO DE VIOLENCIA | Analítica de Datos |
| 139 | 2022 | MDG | CNJ | REGISTRO ÚNICO DE VIOLENCIA | Analítica de Datos |
| 140 | 2022 | MDG | ECU 911 | REGISTRO ÚNICO DE VIOLENCIA | Analítica de Datos |
| 141 | 2022 | MSP | DIGERCIC | ACCESOS SISTEMATIZADOS DE DEPURACIÓN MASIVA DE LAS BASES DE DATOS ACTUALES DENTRO DE LOS SISTEMAS DEL MSP QUE PERMITAN LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A TODA LA POBLACIÓN | Alta frecuencia de actualización |
| 142 | 2022 | IIGE | ARCERNNR | CATEGORIZACIÓN DE CONSUMIDORES ENERGÉTICOS A INCLUIRSE EN EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. | Analítica de Datos |
| 143 | 2022 | MDG | PN | REGISTRO ÚNICO DE VIOLENCIA | Analítica de Datos |
| 144 | 2023 | URS | DIGERCIC | INFORMACIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS | Analítica de Datos |
| 145 | 2023 | INEC | SETESDIC | POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | Estadísticas |
| 146 | 2023 | INEC | IESS | POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | Estadísticas |
| 147 | 2023 | INEC | URS | POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | Estadísticas |
| 148 | 2023 | INEC | DIGERCIC | POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | Estadísticas |
| 149 | 2023 | INEC | MDI | POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | Estadísticas |
| 150 | 2023 | INEC | MINEDUC | POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | Estadísticas |

Tabla 3. Excepcionalidades aprobadas durante el periodo comprendido entre 2022 y  febrero de 2023.

De acuerdo con lo presentado en la Tabla 3, la Tabla 4 muestra un resumen de la cantidad de casos con “JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD” aprobados como excepcionalidades, correspondientes al período comprendido entre el año 2022 y febrero de 2023.

| AÑO / JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD | CANTIDAD DE JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD |
| --- | --- |
| AÑO 2020 | TOTAL AÑO 2020 = 58 |
| Alta frecuencia de actualización | 4 |
| Analítica de datos | 49 |
| Generación de información estadística | 2 |
| Optimización de recursos | 3 |
| AÑO 2021 | TOTAL AÑO 2021 = 43 |
| Alta frecuencia de actualización | 5 |
| Analítica de datos | 33 |
| Eficiencia tecnológica demostrable | 2 |
| Generación de información estadística | 2 |
| Optimización de recursos | 1 |
| AÑO 2022 | TOTAL AÑO 2022 = 42 |
| Alta frecuencia de actualización | 2 |
| Analítica de datos | 36 |
| Eficiencia tecnológica demostrable | 4 |
| AÑO 2023 (CORTE A FEBRERO) | TOTAL AÑO 2023 (CORTE A FEBRERO) = 7 |
| Analítica de datos | 1 |
| Estadísticas | 6 |
| TOTAL GENERAL | 150 |

Tabla 4. Cantidad de “JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD”de las excepcionalidades que se han aprobado entre el 2020 al 2023

A continuación, la Tabla 5 presenta un resumen de los motivos y el porcentaje de las       "JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD" aprobadas.

| JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD | CANTIDAD | PORCENTAJE QUE REPRESENTA |
| --- | --- | --- |
| Alta frecuencia de actualización | 11 | 7% |
| Analítica de datos | 119 | 79% |
| Eficiencia tecnológica demostrable | 6 | 4% |
| Estadísticas | 6 | 4% |
| Generación de información estadística | 4 | 3% |
| Optimización de recursos | 4 | 3% |
| TOTAL GENERAL | 150 | 100% |

Tabla 5. Cantidad y porcentaje de “JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD” de las excepcionalidades que se han aprobado

Como se puede observar en la Tabla 5, el porcentaje correspondiente a “Analítica de datos” representa más del 70% del total general de “JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD”.           Esto se debe a que las Instituciones consumidoras de información requieren un alto nivel de respuesta frente a elevados volúmenes transaccionales, datos históricos o bloques de información sin procesar. En este contexto, no es necesario contar con un campo discriminador para este fin, ya que su objetivo es procesar el conjunto completo de datos para realizar análisis y generar reportes estadísticos.

# JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

La Interoperabilidad se define como la capacidad de facilitar, mediante el uso de una plataforma tecnológica avanzada y herramientas de soporte, el intercambio seguro de información entre entidades gubernamentales. Este intercambio se encuentra regido por un marco normativo, tecnológico y funcional que garantiza la integridad y confidencialidad de los registros públicos involucrados.

El servicio de interoperabilidad, desarrollado y gestionado por la Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARP), otorga a las entidades públicas acceder de manera controlada a los registros públicos. Este acceso se realiza bajo criterios de seguridad, oportunidad y transparencia, alineado con las competencias de cada institución, con el objetivo de optimizar los procedimientos administrativos y ofrecer servicios más eficientes.

La implementación de técnicas avanzadas de análisis de datos requiere necesariamente de un sistema de interoperabilidad robusto. En este sentido, tanto el sector público como privado necesitan garantizar que los datos e información relativa a los ciudadanos se encuentren disponibles de manera eficiente para facilitar cualquier trámite, asegurando que las entidades responsables de los datos puedan certificar la veracidad y confiabilidad de la información consultada.

La creación de un entorno interoperable optimizado para el análisis y procesamiento de datos permitirá a las instituciones, tanto públicas como privadas, acceder a información relevante de manera ágil, reduciendo los tiempos de respuesta y eliminando la redundancia de procesos. Además, la automatización de flujos de datos a través de sistemas interoperables contribuirá a disminuir el margen de error humano.

Este proceso de integración no solo potenciará la eficiencia interna de las instituciones, sino que también permitirá ofrecer un servicio más eficaz a los ciudadanos, garantizando que sus datos sean tratados de manera segura y conforme a la normativa vigente. La mejora en la calidad de la información disponible generará nuevas oportunidades para la implementación de servicios inteligentes y el desarrollo de análisis predictivo, contribuyendo de manera decisiva a la creación de un entorno más competitivo e innovador.

Con la implementación de este servicio, se logrará una mayor trazabilidad de los registros públicos, permitiendo que cada acceso sea registrado y verificable en todo momento. Esto fortalecerá la confianza de la ciudadanía en los procesos gubernamentales, asegurando que sus datos se gestionen de manera responsable.

A nivel estratégico, la interoperabilidad habilita la creación de servicios que optimizan el uso de los datos y promueven el desarrollo de análisis predictivo y proactivo. Estos avances pueden ser aprovechados para anticipar las necesidades de los ciudadanos, diseñar políticas públicas más acertadas y, en general, mejorar la calidad de los servicios prestados.

Por otro lado, la trazabilidad de los datos, garantizada por el sistema de interoperabilidad, ofrece una capacidad de monitoreo exhaustivo sobre quién, cómo y cuándo accede a los registros públicos. Este aspecto resulta crucial para garantizar que el acceso a los datos sea legítimo y conforme a las normativas legales vigentes, generando así un mayor nivel de confianza entre los ciudadanos.

Los siguientes puntos, describen los beneficios de la interoperabilidad en un contexto más amplio, tanto para las instituciones como para los ciudadanos:

- Mejora en los servicios públicos: La interoperabilidad agiliza y optimiza los servicios, aumentando la satisfacción ciudadana.

- Reducción de costos: Elimina duplicidades y optimiza recursos, reduciendo los costos operativos.

- Cumplimiento normativo: Facilita el cumplimiento de leyes de protección de datos y adaptaciones a nuevas normativas.

- Agilización de procesos: Acelera trámites administrativos y judiciales, mejorando la eficiencia de las instituciones.

- Fortalecimiento de la confianza: La trazabilidad de la información aumenta la transparencia y la confianza pública.

- Fomento de colaboración: Promueve la cooperación interinstitucional para implementar políticas más coherentes.

- Soporte a decisiones basadas en datos: Proporciona datos precisos y actualizados para decisiones estratégicas más informadas.

- Fomento de la innovación digital: Facilita el desarrollo de aplicaciones inteligentes y soluciones innovadoras.

- Preparación ante emergencias: Garantiza acceso rápido a información crítica en situaciones de crisis o emergencias.

- Competitividad internacional: Posiciona a la DINARP como líder en eficiencia e innovación en el ámbito global.

- Integración de tecnología emergente: Aprovechar la interoperabilidad como base para integrar tecnologías emergentes, como herramientas para la trazabilidad de la información, mejorar la recolección de datos en tiempo real, el análisis avanzado de información.

Las mejoras previamente descritas apoyan a la gestión de datos, facilitan la implementación de soluciones innovadoras y la optimización de recursos.

En el contexto de la transformación digital y modernización del Estado, las instituciones públicas enfrentan crecientes desafíos en la gestión, intercambio y aprovechamiento eficiente de los datos. La interoperabilidad entre sistemas se ha convertido en un elemento importante para garantizar servicios integrados, ágiles y basados en evidencia. Sin embargo, existen casos excepcionales que requieren mecanismos especializados de intercambio masivo de datos (batch o por volcado), lo cual plantea la necesidad de diseñar e implementar soluciones controladas, seguras y auditables que permitan cumplir con criterios regulatorios e institucionales sin comprometer la integridad ni la seguridad de la información.

Por otro lado, la incorporación de tecnologías como los Data Lakes institucionales permite almacenar y consolidar grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados, provenientes de diversas fuentes. Para que estos repositorios de datos sean verdaderamente útiles, es importante asegurar su interoperabilidad semántica, integridad, trazabilidad y disponibilidad, así como aplicar principios de gobernanza que permitan su reutilización de forma segura y eficaz.

Además, la capacidad analítica sobre los datos interoperables y consolidados se vuelve esencial para la toma de decisiones basada en evidencia. La implementación de almacenes de datos analíticos, tableros de control interactivos y modelos predictivos permitirá anticipar necesidades, detectar anomalías y mejorar la respuesta institucional en tiempo real. Del mismo modo, evaluar sistemáticamente la calidad de los datos provenientes de diferentes entidades contribuyendo a la mejora continua de los procesos de interoperabilidad.

El no implementar una nueva plataforma de interoperabilidad moderno y robusto conllevaría consecuencias negativas importantes:

- Mayor fragmentación de la información entre instituciones, dificultando la coordinación interinstitucional.

- Procesos más lentos, burocráticos y costosos, con mayor margen de error humano.

- Riesgos de incumplimiento normativo en el manejo de datos personales y registros públicos.

- Reducción de la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

- Pérdida de oportunidades para implementar servicios digitales innovadores y predictivos.

- Dificultades para responder eficazmente ante emergencias por falta de acceso a datos críticos.

- Menor capacidad para competir y cooperar en contextos internacionales que exigen altos niveles de eficiencia tecnológica.

Representará una mejora en la eficiencia administrativa y fortalecerá el marco institucional, aumenta la confianza pública, facilitando la innovación y garantizando el cumplimiento normativo. De este modo, la interoperabilidad contribuye al desarrollo de una sociedad más conectada, transparente y eficiente, en la que la gestión pública es más ágil y responde de manera más efectiva a las necesidades de los ciudadanos.

# ANÁLISIS DE BENEFICIO, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD.

La implementación de un nuevo servicio integral de interoperabilidad y analítica en la Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARP), sustentado en tecnologías como APIs, contenedores, almacenamiento analítico y visualización de datos, genera un impacto significativo en la modernización del Estado. Esta solución tecnológica permite optimizar el intercambio de información entre la DINARP y otras entidades públicas y privadas, promoviendo un entorno digital más ágil, seguro y eficiente.

Con la implementación de este nuevo ecosistema de interoperabilidad, se podrán atender requerimientos bajo procesos normalizados, minimizando excepciones y mejorando la trazabilidad. Además, se facilitarán integraciones a las entidades públicas y privadas, mejorando los servicios para los ciudadanos, mediante mecanismos de autenticación y transferencia segura de datos.

### Análisis de beneficio

La implementación de un servicio integral de interoperabilidad y analítica aportará beneficios significativos tanto para las instituciones como para los ciudadanos con:

- Mejora en los servicios ciudadanos: Se reducen tiempos de espera, eliminan redundancias y se agilizan procesos.

- Innovación institucional: Se habilita el diseño de servicios digitales basados en evidencia.

- Transparencia y confianza: El acceso seguro y trazable a la información fortalece la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.

- Gobernanza de datos: La estandarización y catalogación adecuada de los datos impulsa su reutilización y mejora la calidad del ecosistema digital institucional.

### Análisis de eficiencia

Optimiza recursos institucionales mediante la automatización y estandarización de procesos con:

- Reducción de costos operativos: La transferencia masiva de datos bajo criterios controlados elimina procesos manuales redundantes y reduce la necesidad de intervención directa.

- Automatización segura de procesos batch: Se evitan errores humanos y se cumple con criterios regulatorios mediante autorizaciones, validaciones previas y auditoría.

- Interoperabilidad con Data Lake: El diseño de pipelines automáticos y conectores estructurados garantiza una integración eficiente entre sistemas fuente y el almacén de datos.

- Coordinación interinstitucional: Se mejora la colaboración entre entidades para el intercambio seguro de registros públicos, a través de los cuales se puedan brindar servicios eficientes a la ciudadanía.

### Análisis de efectividad

Asegura el cumplimiento de objetivos institucionales a través del uso estratégico de datos con:

- Toma de decisiones basada en datos: Se consolidan registros públicos en un almacén analítico, con herramientas que permiten análisis predictivos y visualización.

- Anticipación de demandas: Con modelos de detección de anomalías y análisis predictivo, se prevén picos de uso y se optimiza la respuesta institucional.

- Mejoramiento de la calidad de datos (DataLake): Se implementan mecanismos de evaluación que retroalimentan a las fuentes de datos para fomentar la mejora continua.

- Seguridad y control: Se asegura la integridad, confidencialidad y trazabilidad de los datos mediante segmentación por perfiles, seguridad por capas, autenticación y autorización.

La “Implementación del nuevo servicio de interoperabilidad para la DINARP” representa una inversión estratégica en transformación digital del sector público ecuatoriano. Este servicio no solo fortalecerá la eficiencia operativa y la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía, sino que también potenciará la efectividad institucional en la toma de decisiones.

De manera concreta, esta solución:

- Reduce riesgos operativos.

- Eleva el estándar tecnológico hacia una arquitectura de interoperabilidad moderna.

- Responde al contexto nacional con una visión de largo plazo alineada a mejores prácticas internacionales.

El resultado final será una nueva interoperabilidad resiliente, confiable y centrada en el ciudadano, posicionando al Ecuador como un referente en el uso responsable e innovador de la interoperabilidad y los datos públicos precautelando el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

# ALCANCE.

La IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SERVICIO DE INTEROPERABILIDAD PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS (DINARP), tiene como finalidad establecer un mecanismo seguro, eficiente, escalable y automatizado para el intercambio de registros públicos con entidades gubernamentales y privadas, en el marco de los procesos de modernización institucional y mejora continua de los servicios públicos.

El alcance del proyecto comprende las siguientes acciones y componentes:

Diseño e implementación de una plataforma de interoperabilidad modular y escalable, que permita la integración efectiva y consumo de fuentes de información que contienen registros públicos. Esta plataforma deberá preservar la seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en todo momento.

La solución tecnológica deberá incorporar:

- Módulos de autenticación centralizada, trazabilidad de transacciones y auditoría detallada.

- Uniformidad en los formatos de datos, alineados a estándares internacionales como JSON, para asegurar la interoperabilidad entre instituciones públicas y privadas.

- Estructura basada en microservicios, que permita la incorporación ágil de nuevas fuentes de datos sin afectar la operatividad del sistema principal.

- Capacidad de escalabilidad horizontal y rendimiento en tiempo real, incluyendo pruebas de carga para validar la transaccionalidad simultánea y tiempos de respuesta aceptables.

- Gestión eficiente del volumen de logs, mediante la aplicación de políticas de retención, archivo y eliminación, sin degradar el desempeño del sistema

- El diseño e implementación de un mecanismo controlado para la transferencia masiva de datos bajo situaciones excepcionales definidas por criterios regulatorios o institucionales. Además, que contemple la estandarización de los formatos de exportación masiva para garantizar la compatibilidad con los sistemas receptores.

- Se establecerá una arquitectura que permita el volcado y la carga continua de datos, tanto estructurados como no estructurados, hacia un data lake institucional.

- Plataforma de integración y almacenamiento de registros públicos generados mediante la interoperabilidad, que consolidará toda la información en un lago de datos y un motor de analitica avanzada que procese estos datos.

- Analítica avanzada que consolidará los registros públicos generados por la interoperabilidad en un almacén de datos analítico que optimice el almacenamiento, consulta y análisis.

- Implementación de tableros de control y reportes interactivos para apoyar la toma de decisiones basadas en datos. Además, de la implementación de modelos predictivos y de detección de anomalías para anticipar demandas y optimizar recursos. Se incluirán también modelos para el análisis de la calidad de datos, permitiendo generar informes periódicos para las entidades fuentes, fomentando así la mejora continua en la calidad de la información compartida.

Incorporación de medidas de seguridad, tales como:

- Cifrado de extremo a extremo en la comunicación con las instituciones mediante certificados digitales (HTTPS).

- Restricción de consumo por IPs, evitando la exposición a entornos no controlados (como la nube pública).

- Gestión centralizada de usuarios, roles y permisos de acceso, asegurando que solo el personal habilitado y autorizado tenga acceso a los registros públicos.

- Generación de alertas automáticas ante accesos inusuales o potencialmente no autorizados, como IPs desconocidas o volúmenes de consultas elevados, para permitir respuestas inmediatas.

- Captura y almacenamiento seguro de logs detallados, incluyendo accesos, transacciones y modificaciones, con mecanismos que impidan su alteración o acceso indebido.

- Asegurar la consistencia de los entornos de desarrollo, prueba y producción, con el objetivo de minimizar errores derivados de diferencias en la configuración.

- Integración con sistemas de monitoreo y seguridad existentes, como soluciones SIEM (Security Information and Event Management - Gestión de Información y Eventos de Seguridad) y plataformas de gestión de incidentes, para optimizar la supervisión y respuesta ante eventos.

- Implementación de controles de monitoreo proactivo, que permitan la detección temprana de vulnerabilidades y la aplicación de medidas correctivas inmediatas.

- Implementación de cifrado den reposo de la información almacenada en el lago de datos.

- Se debe contar con la funcionalidad de enmascaramiento de datos, detección de datos confidenciales, modelos de datos para aplicaciones y subconjuntos (base de datos).

- Gestión de usuarios y roles para el acceso al consumo de los servicios expuestos en interoperabilidad.

- Protección a nivel perimetral con firewalls de nueva generación.

Recibir transferencia de conocimiento y soporte técnico que incluya:

  - Ejecución de un plan de capacitación y transferencia de conocimientos, dirigido al personal técnico y funcional de la DINARP, que abarque el uso adecuado de la plataforma, buenas prácticas de interoperabilidad, seguridad de la información y auditoría de transacciones.

  - Prestación de servicios de soporte técnico y mantenimiento correctivo durante la fase de implementación y puesta en marcha, incluyendo monitoreo y respuesta ante incidentes que puedan afectar la continuidad del servicio.

  - El proyecto no contempla la actualización de sistemas externos ni el desarrollo de nuevas aplicaciones para terceros.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Las especificaciones técnicas de los servicios requeridos para la “IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SERVICIO DE INTEROPERABILIDAD PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS - DINARP.”, son las siguientes:

| ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- | --- |
| 1 | Servicios de Interoperabilidad: Uno a uno - La plataforma debe proveer servicios de interoperabilidad que permiten la conexión desde cualquier fuente de información previamente integrada. - Permitir la automatización de los procesos de integración desde cualquier fuente de información (servicios web, bases de datos y texto plano) y centralizar la gestión. - Debe contener una amplia gama de adaptadores incorporados y capacidad de personalización con poco código. - Debe proveer la trazabilidad del consumo, conectividad y accesos a los servicios de interoperabilidad realizados por las entidades consumidoras. - Debe permitir consumos masivos controlados. - Debe contar con un módulo de gestión y administración del flujo de Interoperabilidad. Excepcionalidad: - Debe implementar un mecanismo de carga y descarga de datos en bloque (batch), basado en solicitudes previamente autorizadas. - Debe ser capaz de procesar exportaciones en formatos estructurados como archivo de texto plano o base de datos. - Debe permitir el consumo por lotes cuando existan criterios previos definidos por la normativa vigente o por necesidad operativa crítica documentada. - Cada operación debe ser auditada, incluyendo: Identidad del solicitante, fecha y hora de la operación, volumen, cantidad y tipo de datos transferidos, propósito declarado. - Cada lote de datos debe incluir un identificador único que permita su trazabilidad completa en el ecosistema institucional. - Debe contar con un módulo de gestión y administración del flujo de excepcionalidad. Data Lake: - Debe permitir el diseño de flujos automatizados de ingesta de datos mediante conectores reutilizables, APIs, y/o mecanismos ETL. - Debe soportar la ingesta de: Datos estructurados (tablas, registros), Datos semi-estructurados (JSON, XML, YAML), Datos no estructurados (PDFs, imágenes, archivos de texto plano), entre otros. - Debe manejar metadatos obligatorios para cada conjunto de datos: Fuente, Frecuencia de actualización, Responsable institucional, Nivel de sensibilidad, entre otros definidos por la DINARP. - Debe tener un repositorio central de diccionarios de datos y ontologías que permitan la interoperabilidad semántica entre dominios de datos. - Permitirá procesos automáticos de validación, limpieza y estandarización al momento de la carga. - Debe manejar Indicadores de calidad por conjunto de datos (completitud, unicidad, consistencia). - Debe contar con un módulo de gestión y administración del flujo de DataLake. Analítica: - Lago de datos configurado en una herramienta de almacenamiento de data estructurada y no estructurada para consolidación inicial. - Almacén de datos analítico en una base de datos enriquecida con IA. - Dashboards y reportes desarrollados en herramientas de analítica de datos con acceso seguro. - Se debe incluir un servicio de calidad de datos. - Detallar la especificación de analítica: Deberá facilitar la interoperabilidad entre sitios analíticos específicos, habilitando la automatización e integración de procesos de negocio de extremo a extremo, como el flujo completo desde la solicitud hasta la recepción |
| 2 | Flujos de procesos: - Debe levantar e implementar el proceso de interoperabilidad, excepcionalidad, data lake y analítica. - Debe ofrecer una visibilidad completa de todos los procesos e integraciones de principio a fin. |
| 3 | Flujo de Integración: - Debe permitir la automatización de procesos con diseño de tipo "arrastrar y soltar" y de flujos de trabajo simplificado con aprobaciones en todas las aplicaciones con diseño visual y plantillas prediseñadas para organizar de extremo a extremo. |
| 4 | Certificaciones de seguridad y privacidad: El proveedor debe cumplir al menos de las siguientes certificaciones: - CSA STAR - Cloud Security Alliance Security Trust Assurance and Risk. - GSMA SAS-SM - GSMA SAS-SM Data Centre Operations and Management. - ISO 9001: Quality Management Systems. - ISO/IEC 20000-1: Service Management Systems. - ISO/IEC 27001: Information Security Management Systems. - ISO/IEC 27017: Cloud Specific Controls. - ISO/IEC 27018: Personal Information Protection Controls. - ISO/IEC 27701: Privacy Information Management. - PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard. - SOC 1 - System and Organization Controls 1. - SOC 2 - System and Organization Controls 2. - SOC 3 - System and Organization Controls 3. - DoD DISA SRG - Department of Defense, Defense Information Systems Agency, Systems Requirement Guide. - FedRAMP - Federal Risk and Authorization Management Program. - HITRUST CSF - Health Information Trust Alliance Common Security Framework. - HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act. |
| 5 | Seguridad: - La plataforma debe contar con un módulo de auditorías automáticas y en tiempo real de accesos, consultas y trazabilidad. - La plataforma debe tener la capacidad de administrar accesos seguros, restringidos sin un host de salto; basados en roles o recursos privados. - La plataforma debe tener la capacidad de aplicar políticas de autorización basadas en scopes definidos en los tokens JWT. - La plataforma debe validar mediante algoritmos los tokens en cada solicitud mediante firma digital (Ej. algoritmos RS256 o ES256). - El tiempo de expiración (TTL) de los tokens debe ser configurable. - Debe soportar métodos de autenticación estándar como OAuth2/OpenID Connect, API Key, JWT o mTLS o Basic Autentication, para conexiones y soportar almacenamiento de tokens y renovación. - Debe soportar integraciones con sistemas de identidad empresarial (EJ. Identity Cloud, LDAP, SAML). - Debe almacenar los eventos de autenticación y autorización para fines de auditoría y monitoreo. - Debe proporcionar controles de consumo por cuotas y tasas de consumo. - Debe tener la capacidad de realizar implementaciones de lógica de control de disponibilidad mediante patrones tipo “circuit breaker”. - Debe tener la capacidad de validar a nivel estructural las peticiones (Ej. JSON Schema). - Debe ser capaz de realizar un control de acceso granular a nivel de VCNs, Listas de Seguridad y Grupos de Seguridad de Red. - La plataforma debe proporcionar una exposición controlada y segura de los servicios, mediante una arquitectura que incluya como mínimo los siguientes componentes: - Firewall de nueva generación - Load Balancer Público - WAF (Web Application Firewall) - Api Gateway - Firewall de Apis - Se deberá proporcionar una solución especializada de protección contra ataques DDoS como parte integral de la arquitectura de seguridad, con el fin de garantizar la disponibilidad continua de los servicios expuestos a Internet. Esta solución debe ser capaz de detectar y mitigar ataques volumétricos y de capa aplicación en tiempo real. - Las soluciones deben ser independientes y nativas de la nube, totalmente administrables con alta disponibilidad y escalabilidad de la nube bajo demanda. Además, estas soluciones deben constar en el primer cuadrante de Gartner. - La plataforma debe contar con alta disponibilidad y redundancia. - Dicha plataforma debe poder ser accedida desde una red local a través de un canal seguro, con capacidades de alto rendimiento y de manera nativa en nube. - Debe gestionar el control de seguridad para acceder a recursos privados. - El proveedor debe desarrollar e implementar un plan de seguridad con altos estándares, especialmente para una entidad gubernamental, alineado a la política de seguridad de la información institucional. Gestión de certificados: - Se deberá proporcionar protección de los datos en tránsito, mediante el uso de canales cifrados (TLS 1.2 o superior), entre clientes, componentes de integración y servicios backends. - Debe mantener sesiones de capas de conexión segura (secure sockets layer, SSL) efímeras y delimitadas por tiempo. - Gestionar con facilidad las sesiones de shell seguro (secure shell, SSH) y el reenvío de puertos. - La plataforma deberá proporcionar mecanismos de cifrado en reposo de datos sensibles o confidenciales, utilizando algoritmos criptográficos robustos (Ejemplo: AES256). - El cifrado deberá aplicarse tanto a nivel de disco, lógico o de nivel de campo, para columnas, archivos o blobs que contengan datos críticos, sin que esto afecte el rendimiento de la plataforma. - Debe soportar la creación de una autoridad de certificación (certificate authority, CA) raíz privada y certificaciones raíz subordinadas. - Debe soportar la creación e implementación de certificados de forma automática. - Debe soportar la integración automática con el equilibrador de carga (load balancer) o la puerta de enlace de API (API Gateway). - En el caso de entornos clouds, se deberá habilitar el cifrado nativo en todos los volúmenes, buckets o instancias de almacenamiento. - Se debe proporcionar un sistema de gestión de claves, centralizado, seguro y auditable, para el cifrado de datos en reposo. Protección de datos - Se debe contar con una herramienta que permita la auditoría y control de acceso a las bases de datos y la supervisión de actividades basadas en la red para ayudar a gestionar la postura de seguridad, detección de datos confidenciales, eliminación del riesgo procedente de DevTest, entre otros relacionados. - Se debe contar con la funcionalidad de enmascaramiento de datos (Data Masking), detección de datos confidenciales, modelos de datos para aplicaciones y subconjuntos (bdd). Acceso y derechos de usuario - Se debe contar con una solución que permita gestionar la identidad en servicios locales y en la nube de manera segura, para la administración de usuarios, almacenamiento y distribución de claves seguras. - Debe soportar la autenticación multifactor y el inicio de sesión único. - El acceso a los sistemas de almacenamiento (bases de datos, volúmenes, archivos), deben estar restringidos mediante autenticación fuerte y autorizaciones parametrizables, los mismos deben ser registrados y auditarse de manera centralizada. Data Lake y transferencia de archivos - Debe soportar la transferencia de archivos a través de canales y protocolos seguros. - Debe realizar un escaneo para análisis de archivos que se reciben, además, bloquearlo automáticamente y enviar alerta en caso de detección de identificación de malware. - Debe tener la capacidad de validar la integridad de los archivos recibidos/entregados a través de checksum (MD5, SHA256 ). - La plataforma debe contar con un módulo de auditorías automáticas y en tiempo real con la trazabilidad y el detalle de los archivos subidos, bajados y errores. Seguridad operativa - La plataforma debe garantizar el contar con servicios de seguridad con la responsabilidad de desarrollar, monitorear, probar y asegurar el cumplimiento de las regulaciones y los programas de certificación de manera segura, para lo cual, el proveedor entregará un informe que lo avale. Seguridad defensiva - La plataforma debe contar con un equipo dedicado de expertos y analistas defensivos que supervise y responda a eventos de ataques o vulnerabilidades. Trabajando de forma proactiva y continua para detectar posibles amenazas cerrar las rutas de explotación dentro de los enclaves del servicio trabaja para solucionarlos rápidamente mediante metodologías modernas de operaciones de seguridad y herramientas y configuración activadas para operaciones de seguridad de desarrollador (DevSecOps). Seguridad ofensiva - La plataforma debe contar con un equipo de seguridad ofensiva que verifique que se cumplen con las referencias de seguridad. |
| 6 | Recursos Técnicos: - Base de datos con IA embebida: para consolidar y almacenar los datos de interoperabilidad. - Herramienta de integración: para orquestar los procesos de integración y sincronización de datos entre aplicaciones. - Herramienta gestión API: centraliza y asegura el acceso a microservicios de interoperabilidad y consultas de datos. - Servicios de manejo de identidades: asegura la autenticación y autorización de usuarios para acceder a los datos. - Herramienta para ETL de información: configura procesos ETL para la consolidación de datos de interoperabilidad en ADW. - Herramienta de analítica avanzada): desarrolla dashboards y reportes de visualización de KPIs y métricas de uso. - Herramienta para Machine Learning: desarrolla modelos de predicción para el análisis de datos y proyecciones. - Herramienta para la gestión de datos seguros: asegura la auditoría, enmascaramiento y monitoreo de accesos a datos. - Herramienta de contenedores y microservicios: plataforma de contenedores para el despliegue y administración de microservicios. |
| CONSIDERACIONES ADICIONALES |  |
| 7 | Supuestos y Consideraciones para Interoperabilidad: - DINARP facilitará el acceso a las fuentes de datos y definirá las políticas de acceso y uso de los datos. - La infraestructura de la plataforma estará habilitada por parte del proveedor para cada fase sin interrupciones. - Los usuarios y administradores recibirán capacitación adecuada para operar, gestionar y administrar la plataforma, y todas las soluciones contratadas. - Los sistemas fuente tendrán conectividad estable para integrarse con la plataforma de interoperabilidad. - Las normativas de protección de datos serán cumplidas en toda la implementación. - El equipo de seguridad tendrá acceso a las herramientas para auditar y asegurar la privacidad. - La solución estará optimizada para escalar en caso de aumentar las fuentes de datos o usuarios. - Se contará con un soporte técnico disponible para asegurar el mantenimiento de toda la plataforma y servicios contratados. - Todos los accesos a datos serán monitoreados y registrados en logs para cumplir con normativas. - De existir actividades adicionales que no consten en esta tabla será responsabilidad del adjudicado considerarlas para cumplir con el objeto contractual, objetivos del proyecto y cronograma de trabajo. |
| 8 | Consideraciones para Analítica: - Los datos estarán disponibles en el formato y frecuencia necesarios para las tareas de ETL. - Se contará con permisos y acceso continuo a las herramientas de analítica avanzada y de Machine Learning. - Los dashboards serán accesibles solo para usuarios con permisos definidos por DINARP. - Los datos históricos estarán disponibles para implementar análisis de tendencias. - Los usuarios clave recibirán capacitación en la interpretación y uso de los dashboards. - Se garantizará que los datos y modelos predictivos cumplan con las normativas de privacidad. - Se evaluará periódicamente el rendimiento de los modelos predictivos para ajustes. - Todos los accesos y consultas serán monitoreados para asegurar su conformidad. - Se deberá configurar la herramienta de gestión de datos para asegurar que los datos sensibles estén enmascarados. - La disponibilidad del almacén de datos será continua para soportar el análisis en tiempo real. |
| 9 | Transferencia de conocimientos: ### Módulo 1: Introducción General a la Solución (1h) - Objetivos del proyecto y arquitectura general - Entregables y responsabilidades - Componentes de interoperabilidad y analítica ### Módulo 2: Interoperabilidad y APIs (al menos 30h) - Estándares REST y SOAP - Configuración y seguridad en APIs (OAuth2, TLS 1.3, MFA) - Uso de herramientas de gestión de APIs y microservicios - Trazabilidad y monitoreo de datos ### Módulo 3: Integración de Datos y ETL (al menos 20h) - Orquestación de procesos ETL en la nube - Conexión con fuentes de datos locales y en la nube - Automatización de procesos y patrones de integración - Herramientas low-code para flujos de integración ### Módulo 4: Analítica de Datos (al menos 20h) - Configuración del lago y almacén de datos - Creación de dashboards y reportes interactivos - Servicio de calidad de datos - Seguridad en el acceso a reportes ### Módulo 5: Inteligencia Artificial y Machine Learning (al menos 20h) - Introducción a Machine Learning - Entrenamiento de modelos predictivos para tendencias y anomalías - Evaluación de desempeño y ajuste de modelos - Cumplimiento de normativas de privacidad con IA ### Módulo 6: Seguridad Integral (al menos 30h) - Seguridad operativa y ofensiva/defensiva - Auditoría en tiempo real y enmascaramiento de datos - Gestión de identidades, certificados, y accesos (privilegio mínimo) - Seguridad en bases de datos y protección de datos sensibles ### Módulo 7: Plataforma en la Nube y Alta Disponibilidad (al menos 20h) - Arquitectura Cloud Infrastructure. - Alta disponibilidad (≥99.95%) y resiliencia ante desastres - Tipos de almacenamiento: bloques, objetos y bases de datos - Servicios de contenedores y microservicios nativos ### Módulo 8: Gestión de Seguridad en Aplicaciones (WAF y SSL) (al menos 15h) - Configuración de WAF nativo en la nube (nivel 7) - Implementación de SSL/TLS en balanceadores de carga y API Gateways - Políticas de control de tráfico (capa 3 a capa 7) ### Módulo 9: Cumplimiento y Normativas (1h) - Revisión de certificaciones exigidas (ISO, PCI, HIPAA, etc.) - Cumplimiento con normativas ecuatorianas y principios de privacidad - Buenas prácticas en protección de datos y seguridad en la nube ### Módulo 10: Administración, Soporte y Escalabilidad (al menos 20h) - Consola de administración de servicios - Gestión y monitoreo de microservicios e integraciones - Procedimientos de soporte técnico y escalado - Buenas prácticas para continuidad operativa |
| 10 | Entregables: - Plataforma de interoperabilidad implementada, segura, modular, escalable y operativa en desarrollo, pre producción y producción. - Informe de Diseño de Arquitectura: Documentación de la arquitectura y componentes de la solución. - Configuración e Implementación de Microservicios y APIs en herramientas de manejo de contenedores. - Dashboards y Reportes de Visualización: Dashboards interactivos y reportes automáticos en herramienta de analítica avanzada. - Sistema de Seguridad y Auditoría de Datos: Configuración de funcionalidades para el monitoreo y protección de datos. - Plan de transferencia de conocimiento aprobado. - Transferencia de Conocimiento al personal de la DINARP: sesiones de capacitación, manuales de usuario para la administración de la plataforma y recursos audiovisuales de la transferencia de conocimiento. - Plan de pruebas de funcionamiento, carga, estrés y seguridad aprobado. - Pruebas y Validaciones: Resultados de pruebas de funcionamiento y optimización. - Pruebas de carga, estrés y seguridad. - Informe de Cumplimiento de Normativas: Documentación que certifique el cumplimiento de normativas de seguridad y privacidad. - Informe Final de Proyecto: Documento de cierre con un resumen de actividades, resultados y recomendaciones. - Planes de Mantenimiento: Estrategias de soporte para la administración continua y mejoras futuras de la solución. - Manuales técnicos. |
| 11 | Horas de Soporte: ## Soporte Técnico a través de Bolsa de Horas ### Objetivo General Brindar soporte técnico especializado mediante una bolsa de horas para garantizar la operación continua, segura y eficiente de la plataforma de interoperabilidad, analítica, seguridad y servicios nativos en la nube, conforme a los requerimientos del proyecto y a la normativa aplicable. ### Cantidad Estimada de Horas Mensuales - Total recomendado: 80 horas/mes acumulables (ajustable por fase del proyecto), durante la vigencia de la garantía técnica del contrato. ### Condiciones del Servicio Modalidad: Remota. Disponibilidad: 24/7/365 Registro y seguimiento de solicitudes mediante sistema de tickets. Informes mensuales de uso de horas, actividades realizadas y recomendaciones. |

# SERVICIOS ESPERADOS.

Los servicios requeridos para la “IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SERVICIO DE INTEROPERABILIDAD PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS - DINARP.”, son los siguientes:

- Flujos de trabajo requeridos por cada uno de los servicios contratados, conforme a las necesidades funcionales y técnicas de la institución.

- Implementación de arquitectura integral que soporte los servicios contratados, en los diferentes ambientes (desarrollo, preproducción, producción), conforme a las especificaciones técnicas detalladas en el presente documento.

- Consola de administración para todos los servicios y productos contratados, con identificación de conexiones de fuentes y alertas (sobre conexiones y servicio).

- Habilitación y parametrización de todos los servicios y productos contratados para su puesta en producción, con documentación asociada.

- Tableros Interactivos (Dashboards) con visualización de métricas clave, indicadores de desempeño y estadísticas de uso del sistema.

- Modelos analíticos y predictivos orientados al análisis de tendencias, comportamiento histórico y detección temprana de anomalías en los servicios interoperables.

- Informe final del proyecto, debe incluir:

- Resultados alcanzados.

- Evidencia de pruebas realizadas (unitarias, integrales, carga, de rendimiento).

- Recomendaciones para operación y mantenimiento posterior.

- Identificación de posibles mejoras futuras.

# PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución para la “IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SERVICIO DE INTEROPERABILIDAD PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS - DINARP.” es de 365 días (12 meses), contados a partir del día laboral siguiente de la suscripción del contrato; conforme al siguiente detalle:

| FASES | ACTIVIDADES | PLAZO |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 Planificación y Diseño | Análisis de requisitos, diseño de la arquitectura integral , definición de KPIs y métricas clave. | Mes 1 |
| Fase 2 Implementación y Configuración de arquitectura integral | Implementación de arquitectura integral por cada uno de los servicios contratados, en ambientes de desarrollo, preproducción y producción. | Meses 2-7 |
| Fase 3 Pruebas, Optimización y Capacitación | Pruebas de funcionalidad, de carga, seguridad, rendimiento, optimización de los todos los componentes que forman parte de la arquitectura integral, capacitación para el equipo de DINARP en el uso y administración de la plataforma. | Meses 8-9 |
| Fase 4 Servicio | Prestación del servicio | Meses 10-12 |

# FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO.

Los pagos correspondientes al servicio de implementación de la nueva plataforma de interoperabilidad para la Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARP) se realizarán de forma:

| Fase | Meses | Actividades Principales | Productos Esperados | % de Pago | Condiciones de Desembolso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 Planificación y Diseño | Mes 1 | - Análisis de requisitos | Documento de planificación y diseño aprobado | 15% | Aprobación formal del informe técnico de diseño y planificación |
|  |  | - Diseño de arquitectura |  |  |  |
|  |  | - Definición de KPIs y métricas clave |  |  |  |
| Fase 2 Implementación y Configuración de Arquitectura | Meses 2–7 | - Implementación de arquitectura integral en desarrollo, preproducción y producción | Arquitectura funcional desplegada en los tres entornos; servicios habilitados | 40% | Validación de la arquitectura y funcionamiento de los servicios por parte de DINARP |
|  |  | - Configuración de servicios contratados |  |  |  |
| Fase 3 Pruebas, Optimización y Capacitación | Meses 8-9 | - Pruebas de carga, rendimiento y seguridad | Evidencias de pruebas, manuales, sesiones de capacitación y entrega de informe final | 20% | Validación de pruebas, capacitación certificada y aceptación del informe final por DINARP |
|  |  | - Optimización de componentes |  |  |  |
|  |  | - Capacitación al equipo DINARP |  |  |  |
|  |  | - Informe final |  |  |  |
| Fase 4 Servicio | Meses 10–12 | Prestación del servicio | Prestación del servicio | 25% | Informe de prestación de servicio. |

# CONCLUSIONES.

- El servicio de Interoperabilidad actualmente hace uso del Fuse ESB, una plataforma que, si bien fue ampliamente utilizada en su momento para la integración de arquitecturas orientadas a servicios, se encuentra obsoleta. La versión en uso, fuse-esb-7.0.2.fuse-097, fue lanzada en 2011 y ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil, lo que implica que no recibe actualizaciones ni soporte oficial. Esta obsolescencia genera riesgos de seguridad y limita la capacidad de adaptación a nuevas necesidades tecnológicas y de integración.

- En términos de seguridad, las entidades proveedoras de servicios web han adoptado estándares más avanzados, como TLS V 1.2 para la transmisión de datos cifrados. Sin embargo, la versión de Java 7 con la que opera el Fuse ESB 7.0.2 no es compatible con este protocolo, lo que impide una integración segura y eficiente con los sistemas actuales. Aunque se han implementado parches temporales para mitigar la incompatibilidad, estos no son soluciones a largo plazo y no están respaldados ni recomendados por el fabricante, lo que deja expuesto el sistema a vulnerabilidades.

# RECOMENDACIONES.

- Diseñar e implementar una nueva arquitectura de interoperabilidad moderna que permita adaptarse a las necesidades actuales y futuras de consumo de información, con un enfoque en la escalabilidad, la flexibilidad y la sostenibilidad. Esta nueva arquitectura debe ser capaz de soportar múltiples tipos de servicios, garantizar un alto nivel de disponibilidad y mejorar la eficiencia operativa mediante el uso de tecnologías más avanzadas y actualizadas, como microservicios y APIs basadas en estándares abiertos.

- Es fundamental adoptar un enfoque de integración robusto y seguro con las fuentes de datos tanto actuales como futuras. Se sugiere utilizar tecnologías de integración que faciliten la conexión de diversas plataformas y fuentes de datos en tiempo real, garantizando el cumplimiento de las normativas de protección de datos personales, como el Reglamento General de Protección de Datos y la legislación local aplicable.

- Implementar un repositorio centralizado de datos (Data Lake) que permita almacenar grandes volúmenes de datos provenientes de diferentes fuentes de información, de manera estructurada y no estructurada. Este repositorio debe ser accesible y capaz de proporcionar información precisa y actualizada a todas las entidades públicas y privadas que lo requieran, garantizando la alta disponibilidad y capacidad de procesamiento tanto en tiempo real como en procesos por lotes (batch).

- Establecer mecanismos eficientes de extracción, transformación y carga para garantizar que los datos obtenidos de las diferentes fuentes sean procesados, depurados y almacenados correctamente en el Data Lake. Estos mecanismos deben permitir la integración de datos de diversas fuentes, con diferentes formatos y protocolos, asegurando la consistencia, calidad y seguridad de la información.

- Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del servicio de interoperabilidad, se recomienda evaluar la viabilidad de adoptar soluciones basadas en la nube (cloud computing) que ofrezcan flexibilidad en el almacenamiento y procesamiento de datos, optimizando costos y recursos, y permitiendo una rápida adaptación a cambios tecnológicos.

# DICCIONARIO DE TÉRMINOS

- Data Lake: es un repositorio centralizado donde se almacenan grandes cantidades de datos, en su formato original (sin procesar), sin importar si son estructurados, semiestructurados o no estructurados

- Pipeline: secuencia de procesos que permiten extraer, transformar, validar y enviar datos entre sistemas distintos

- ESB: Bus de Servicios Empresariales (Enterprise Service Bus), es una arquitectura de software que facilita la comunicación y el intercambio de datos entre diferentes aplicaciones y sistemas en una organización.

- Batch: "procesamiento por lotes" se refiere a la ejecución de una serie de comandos o trabajos sin interacción del usuario, generalmente para tareas repetitivas o grandes volúmenes de datos

- BLOB: Binary Large Object, es un término que se refiere a un objeto de datos binarios de gran tamaño, típicamente utilizado para almacenar archivos multimedia (imágenes, audio, video) o datos de gran tamaño en bases de datos.

- Bucket: es un contenedor de nivel superior donde se almacenan objetos (archivos). Es similar a una carpeta, pero no se pueden anidar dentro de otros buckets. Cada bucket tiene un nombre único y se utiliza para organizar y controlar el acceso a los datos.