Propuesta Técnico Comercial para la

Implementación del Sistema Nacional de

Interoperabilidad

Dirección Nacional de Registros Públicos

DINARP

ALTIUS

PTC-DNR-005

12 AGOSTO 2026

# Información Permanente

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del Documento | Propuesta Técnico Comercial para la Implementación del Sistema Nacional de Interoperabilidad DINARP |
| Código del Documento | PTC-DNR-005 |
| Código del Formato de Base | FOR-ALT-007 |
| Identificación de Configuración | v09 |
| Fecha de Creación | 2026-09-09 |
| Copia | 1 |

# Firmas de Responsabilidad

| Responsabilidad | Cargo y Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado por: | Ing. Maximiliano Mendoza Coordinador de Equipo Altius |  |
| Revisado por: | Ing. Rafael Cabascango Miembro del Equipo de Gestión |  |
| Elaborado por: | Ing. Diego Ordóñez Analista de Soluciones de Negocio Técnico |  |
| Elaborado por: | Ing. Tania Alarcón Analista de Soluciones de Negocio |  |

# Gestión de la Configuración y Control de Cambios

| Identificación | Descripción |
| --- | --- |
| v01.00 | Primera liberación aprobada del documento |

# Antecedentes

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT E.P.), como entidad estatal y pilar fundamental en el ecosistema tecnológico del Ecuador, tiene la responsabilidad estratégica de liderar la transformación digital del país. En el marco del Convenio Marco de Cooperación Comercial suscrito con Google LLC el 27 de diciembre de 2024, CNT E.P. se ha comprometido a acelerar la transformación digital del Estado ecuatoriano, un objetivo que busca modernizar los servicios públicos, fomentar la inclusión digital y potenciar el desarrollo económico mediante la adopción de tecnologías avanzadas. Este compromiso posiciona a CNT E.P. como un actor clave para impulsar un cambio estructural que beneficie tanto al sector público como a la sociedad en su conjunto, alineándose con las prioridades nacionales de digitalización y competitividad global.

La Dirección Nacional de Registros Públicos DINARP, es la entidad responsable de administrar y coordinar el servicio de Interoperabilidad del Estado ecuatoriano. Este servicio es fundamental para facilitar a las entidades del sector público el acceso y el intercambio de información de los ciudadanos de manera controlada, segura, oportuna y transparente, de acuerdo con las competencias específicas de cada institución.

La plataforma actual de interoperabilidad de la Dirección Nacional de Registros Públicos DINARP fue implementada a finales de 2015, basándose en la experiencia previa del desarrollo de la plataforma SINARDAP entre 2011 y 2012. El núcleo tecnológico de esta plataforma es el middleware Fuse ESB, un componente clave que ha permitido integrar múltiples servicios y aplicaciones, facilitando el intercambio de información entre los sistemas heterogéneos de distintas instituciones del Estado. Gracias a esta solución, la Dirección Nacional de Registros Públicos DINARP ha gestionado de manera eficiente los datos públicos, asegurando intercambios seguros que benefician la gestión pública.

Sin embargo, considerando los avances tecnológicos, el crecimiento exponencial en la demanda de servicios digitales y las limitaciones inherentes de la plataforma actual en términos de escalabilidad y mantenimiento, se ha vuelto imperativa la modernización de la infraestructura existente. La tecnología base actual presenta obsolescencia, lo que genera riesgos de seguridad y limita la capacidad de adaptación a nuevas necesidades de integración. Esta situación justifica plenamente la contratación de un servicio para implementar una nueva plataforma de interoperabilidad que garantice la vigencia tecnológica, la continuidad operativa, la seguridad, la escalabilidad y la eficiencia en la gestión de registros públicos, fortaleciendo así la interconexión estratégica entre las entidades del Estado.

La Dirección Nacional de Registros Públicos DINARP, como parte del Estado, ha visto en CNT EP y su convenio con Google, un aliado tecnológico estratégico que le permita avanzar en su proceso de modernización y transformación digital, para lo cual, la presente propuesta técnico-comercial estará encaminada en brindar la información necesaria para que la institución pueda analizar la solución planteada en su alcance y presupuesto.

# Objetivo del Documento

Presentar a la Dirección Nacional de Registros Públicos DINARP la solución técnica y la oferta económica para la entrega, despliegue, puesta en operación en ambiente sandbox y transferencia de conocimiento de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad de la DINARP en su alcance completo, operada como servicio (SaaS).

# Descripción General del Contenido

El presente documento se organiza en las siguientes secciones principales cuyo contenido se resume a continuación:

- Descripción de la Necesidad: Identifica los requerimientos específicos de la Dirección Nacional de Registros Públicos DINARP para la implementación del Sistema de Interoperabilidad, destacando las limitaciones actuales y las oportunidades de mejora.

- Descripción de la Solución Técnica: Detalla los componentes técnicos de la solución, incluyendo componentes y servicios de implementación, además de los riesgos potenciales asociados al proyecto y las estrategias de mitigación propuestas para garantizar su éxito.

- Forma de Pago: Detalla la condición de pago acordada para la totalidad del programa.

- Definiciones y Acrónimos: Proporciona un glosario de términos técnicos y acrónimos utilizados en el documento, facilitando su comprensión.

- Referencias: Lista las fuentes consultadas para la elaboración del documento, asegurando la trazabilidad de la información.

- Anexos: Referencia los recursos complementarios, cuando aplique, como diagramas y cronogramas detallados, que respaldan el contenido del documento.

# Tabla de Contenido

Información Permanente	2

Firmas de Responsabilidad	3

Gestión de la Configuración y Control de Cambios	4

Antecedentes	5

Objetivo del Documento	6

Descripción General del Contenido	6

Tabla de Contenido	7

1. Descripción de la Necesidad	9

1.1 Requerimientos específicos	9

1.1.1 Necesidad de Negocio y Continuidad Operativa	9

1.1.2 Necesidad Funcional y de Migración	9

1.1.3 Necesidad de Arquitectura y Rendimiento	10

1.1.4 Necesidad de Integración y Operaciones	10

1.1.5 Necesidad de Seguridad y Cumplimiento Normativo	11

1.1.6 Necesidad de Gobernanza del Acceso	11

1.2 Áreas clave	11

1.2.1 Ineficiencia en la gestión de Interacciones	11

1.2.2 Falta de Automatización y Personalización	11

1.2.3 Dificultad en el Análisis de Datos y Toma de Decisiones	12

1.2.4 Limitaciones en la Experiencia del Cliente	12

1.2.5 Necesidad de Modernización y Liderazgo	12

1.2.6 Áreas impactadas	12

1.3 Descripción de la Solución Técnica	12

1.4 Componentes de la Solución Técnica	13

1.4.1 Módulos Funcionales Desplegados	13

1.4.2 Metodología	13

1.4.3 Roles Proyectados y Cantidad de Usuarios por Rol	14

1.4.4 Productos esperados	14

1.4.5 Transferencia de Conocimiento	14

1.4.6 Soporte Técnico	15

1.4.7 Detalle del Despliegue y Configuración por Módulo Funcional	16

1.4.7.1 Módulo de Interoperabilidad (Uno a Uno y Masivos)	16

1.4.7.2 Módulo de Excepcionalidad (Consumo por Lotes / Batch)	17

1.5 Diagrama/Arquitectura General de la Solución	17

1.5.1 Componentes de la Solución Técnica	18

1.5.1.1 Capa de Acceso y Seguridad Perimetral	18

1.5.1.2 Capa de Identidad y Control de Acceso	18

1.5.1.3 Capa de Aplicación e Interoperabilidad	19

1.5.1.4 Capa de Procesamiento y Orquestación	19

1.5.1.5 Capa de Almacenamiento y Persistencia	19

1.5.1.6 Capas Transversales de Soporte	19

1.6 Cronograma de Alto Nivel	19

1.6.1 Vista Gantt del Programa (16 semanas)	19

1.6.2 Hitos Clave del Programa	20

1.6.3 Actividades y Entregables por Hito	20

1.6.4 Correspondencia con la Estructura de Desglose del Trabajo	21

1.7 Alcance, Supuestos y Fuera de Alcance	21

1.7.1 Supuestos	22

1.7.2 Fuera de Alcance	22

1.8 Beneficios de la Solución Técnica	23

1.8.1 Beneficio para la DINARP	23

1.8.2 Beneficio para las Instituciones Fuente y Consumidoras	23

1.8.3 Beneficio para el Ciudadano	23

1.9 Forma de Pago	23

2. Definiciones y Acrónimos	25

2.1 Definiciones	25

2.2 Acrónimos	26

3. Referencias	27

4. Anexos	28

Anexo — Instituciones Fuente Integradas (51)	28

(Actualice este campo en Word: clic derecho sobre la tabla → Actualizar campos.)

# 1. Descripción de la Necesidad

El alcance integral para el proyecto responde a la necesidad crítica de abordar la totalidad del universo institucional compuesto por 51 entidades fuentes y 246 entidades consumidoras mediante la atención simultánea de los tres tipos de servicios de interoperabilidad. Lejos de ser una decisión puramente operativa, esta cobertura holística se sustenta estratégicamente en tres pilares fundamentales:

Garantía de continuidad operativa del Estado: La plataforma actual de interoperabilidad atraviesa un escenario de vulnerabilidad técnica crítica al operar sobre un sistema operativo sin soporte oficial desde el año 2020. Esta condición, combinada con una arquitectura rígidamente acoplada e incapaz de escalar ante incrementos en la demanda, compromete la estabilidad de los servicios públicos. Optar por un alcance parcial implicaría marginar del proceso de modernización a instituciones y flujos transaccionales que hoy dependen indispensablemente del bus actual, perpetuando riesgos de interrupción en la operación estatal.

Eliminación definitiva de conexiones bilaterales punto a punto: La ausencia histórica de una solución gobernada para la gestión de excepciones y procesamiento por lotes (batch) ha derivado en la proliferación descontrolada de enlaces punto a punto entre dependencias. Esta práctica fragmenta la seguridad y dificulta la trazabilidad de la información. Al integrar y resolver los tres tipos de servicios bajo un único programa de modernización, la propuesta habilita el esquema que elimina estas conexiones informales a partir de la puesta en operación del ambiente sandbox certificado, consolidando un modelo centralizado y bajo estándares de gobernanza rigurosos.

Maximización de la eficiencia mediante una arquitectura desacoplada: La habilitación de los tres patrones de consumo (síncrono, masivo y batch) sobre una infraestructura unificada de microservicios desplegada en Google Kubernetes Engine (GKE) optimiza los recursos de desarrollo e infraestructura. Esta arquitectura desacoplada evita la duplicidad de esfuerzos en tareas de integración y reduce significativamente el costo marginal asociado a la incorporación futura de nuevas fuentes de datos o instituciones consumidoras.

## 1.1 Requerimientos específicos

### 1.1.1 Necesidad de Negocio y Continuidad Operativa

La Dirección Nacional de Registros Públicos DINARP requiere consolidar el intercambio de información pública en un único bus gobernado, con disponibilidad continua (24/7) y capacidad de escalamiento horizontal, garantizando la continuidad de los servicios ciudadanos esenciales que dependen de las 51 instituciones fuente permitiendo una migración controlada desde el modelo acoplado actual.

### 1.1.2 Necesidad Funcional y de Migración

Se requiere la exposición de los tres tipos de servicio de interoperabilidad definidos en el alcance:

- Uno a Uno: consulta síncrona en tiempo real desde cualquier fuente previamente integrada, con librería de conectores low-code y trazabilidad completa.

- Masivo Uno a Uno: soporte de alta concurrencia (referencia: 30 hilos por segundo) con rate limiting, throttling y control de cuotas.

- Excepcionalidad (Batch): carga y descarga controlada de datos en bloque, basada en autorizaciones previas conforme a la Resolución Nro. 003-NG-DINARDAP-2023, con auditoría completa por operación.

Adicionalmente, se requiere la integración y catalogación de al menos 280 fuentes de datos (meta de crecimiento sobre las 51 actuales) y la habilitación de acceso controlado para las 246 instituciones consumidoras registradas.

### 1.1.3 Necesidad de Arquitectura y Rendimiento

La arquitectura actual de la plataforma es el origen de muchas de sus limitaciones de rendimiento y escalabilidad. Para garantizar un servicio eficiente y sostenible a largo plazo, es imperativo un rediseño arquitectónico completo. Las necesidades clave en esta área son:

Superar la Arquitectura Acoplada: El servicio actual se basa en una "arquitectura acoplada" que presenta limitaciones significativas para el escalamiento funcional. Se necesita una transición a una arquitectura moderna y desacoplada, basada en microservicios, que permita la incorporación ágil de nuevas fuentes de datos sin afectar la operatividad del sistema principal.

Garantizar Alto Rendimiento y Baja Latencia: Las limitaciones de la arquitectura actual han generado "intermitencias y altos tiempos de espera" en la prestación de servicios. La nueva plataforma debe garantizar un rendimiento óptimo en tiempo real y tiempos de respuesta aceptables, validados a través de pruebas de carga y estrés que simulen una alta transaccionalidad simultánea.

Habilitar la escalabilidad horizontal y eficiente: El modelo de escalamiento actual es vertical e ineficiente, requiriendo incrementar la infraestructura completa para soportar la demanda, hasta el punto de tener que dedicar servidores exclusivos para un solo consumidor. La nueva arquitectura debe permitir escalar horizontalmente y de manera selectiva solo los componentes que presenten mayor demanda, optimizando drásticamente el uso de recursos.

Asegurar la Alta Disponibilidad y Redundancia: La nueva plataforma debe ser diseñada desde su concepción para contar con alta disponibilidad y redundancia, garantizando una resiliencia ante fallos y una continuidad operativa de al menos el 99.95%.

Optimizar la Gestión de Logs: El sistema actual genera un volumen aproximado de 10 GB de logs de trazabilidad diarios, lo que representa un consumo de almacenamiento significativo y creciente. Se requiere una arquitectura que contemple una gestión eficiente de este volumen de logs, con políticas de retención y archivo que no degraden el desempeño del sistema.

### 1.1.4 Necesidad de Integración y Operaciones

La gestión de la plataforma actual es compleja y carece de la automatización y flexibilidad necesarias para un entorno operativo moderno. La nueva solución debe simplificar la integración de nuevas fuentes de datos y centralizar las operaciones para mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta. Las necesidades principales de integración y operaciones son:

Proveer Conectividad Versátil y Automatizada: Se requiere que la plataforma ofrezca una amplia gama de adaptadores y conectores para integrar diversas fuentes de información (bases de datos, servicios web, archivos planos). La integración debe ser simplificada mediante procesos automatizados, con herramientas de poco código (low-code) y diseño visual de tipo "arrastrar y soltar" para la creación de flujos de trabajo.

Centralizar la Gestión y Administración: Es fundamental contar con una consola de administración unificada que ofrezca una visibilidad completa de todos los procesos e integraciones de principio a fin. Desde esta consola se deben poder gestionar los flujos de interoperabilidad, los procesos batch, el data lake y las alertas del servicio.

Implementar un Monitoreo Proactivo: La nueva solución debe incorporar controles de monitoreo proactivo que permitan la detección temprana de vulnerabilidades o fallos operativos y faciliten la aplicación de medidas correctivas inmediatas.

Integrar con Sistemas de Monitoreo Externos: La plataforma debe tener la capacidad de integrarse con los sistemas de monitoreo y seguridad existentes en la institución, como soluciones SIEM (Security Information and Event Management) y plataformas de gestión de incidentes, para optimizar la supervisión centralizada.

Asegurar la Consistencia entre Entornos: Se debe garantizar la consistencia de los sub-entornos de desarrollo, prueba y certificación habilitados dentro del ambiente sandbox, para minimizar errores derivados de diferencias en la configuración, apuntando a un ciclo de vida de desarrollo de software (DevOps) robusto y confiable.

### 1.1.5 Necesidad de Seguridad y Cumplimiento Normativo

La arquitectura debe garantizar autenticación y autorización mediante OAuth2/JWT, cifrado en tránsito (TLS 1.2/1.3) y en reposo (AES-256 vía KMS), enmascaramiento de datos sensibles, protección perimetral con WAF/NGFW y prevención de intrusiones (IPS/IDS), y trazabilidad inmutable de cada acceso, conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) y a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

### 1.1.6 Necesidad de Gobernanza del Acceso

El consumo de cada institución fuente y consumidora debe operar bajo competencia legal explícita: grupos de campos previamente autorizados, reglas predeterminadas por Dirección Nacional de Registros Públicos DINARP (cuotas, rate limit, vigencias), y un flujo de gestión de operación e inactividad de fuentes y consumos administrado desde el Portal de Datos DINARP.

## 1.2 Áreas clave

### 1.2.1 Ineficiencia en la gestión de Interacciones

La plataforma de interoperabilidad actual de la Dirección Nacional de Registros Públicos DINARP, basada en tecnología obsoleta, presenta limitaciones significativas en escalabilidad, flexibilidad y facilidad de mantenimiento. Esta situación genera intermitencias y altos tiempos de espera en la prestación de servicios, afectando la agilidad de las instituciones públicas que dependen de respuestas oportunas. La arquitectura acoplada actual impide el escalamiento funcional, lo que lleva a una utilización ineficiente de los recursos y limita la capacidad de la Dirección Nacional de Registros Públicos DINARP para soportar la carga del consumo masivo de registros públicos.

### 1.2.2 Falta de Automatización y Personalización

Actualmente, la Dirección Nacional de Registros Públicos DINARP, carece de un producto tecnológico para el procesamiento de bloques de información (batch). Esta deficiencia ha provocado un aumento en las solicitudes excepcionales de transferencia de información "Punto a Punto", evidenciando la ausencia de mecanismos automatizados y estandarizados para el consumo masivo de datos. La necesidad de integración automatizada mediante pipelines y conectores reutilizables hacia un Data Lake es crítica para reducir la intervención manual y optimizar los flujos de trabajo.

### 1.2.3 Dificultad en el Análisis de Datos y Toma de Decisiones

La Dirección Nacional de Registros Públicos DINARP, enfrenta una incapacidad tecnológica actual para realizar analítica avanzada. Esta es la justificación más frecuente para las excepcionalidades de consumo de datos. La plataforma existente no permite procesar grandes volúmenes de datos históricos o bloques de información para análisis y generación de reportes estadísticos, lo que limita la capacidad de las instituciones para tomar decisiones estratégicas basadas en datos.

### 1.2.4 Limitaciones en la Experiencia del Cliente

Las deficiencias de la plataforma actual impactan directamente en la calidad del servicio ofrecido a las instituciones consumidoras y, por ende, a la ciudadanía. Las intermitencias y altos tiempos de espera en las consultas afectan la eficiencia de los trámites públicos. La modernización de la interoperabilidad es clave para agilizar y optimizar los servicios, reducir la redundancia y mejorar la satisfacción ciudadana, transformando la gestión pública en un entorno más ágil y eficaz.

### 1.2.5 Necesidad de Modernización y Liderazgo

La tecnología base del servicio de interoperabilidad está obsoleta y sin soporte oficial del fabricante, lo que implica riesgos de seguridad, falta de actualizaciones y asistencia técnica. Además, su infraestructura opera con sistemas operativos cuya versión está fuera de soporte desde noviembre de 2020, comprometiendo la continuidad y seguridad. La Dirección Nacional de Registros Públicos DINARP, como entidad responsable de la interoperabilidad en el estado ecuatoriano, debe adoptar urgentemente tecnologías de punta para mantener su rol de liderazgo en la transformación digital y posicionar a Ecuador como un referente en el uso innovador y responsable de los datos públicos.

### 1.2.6 Áreas impactadas

Dirección Nacional de Registros Públicos (rectoría y gobierno del intercambio) · las 51 instituciones fuente actuales, con meta de ampliación a 280 · las 246 instituciones consumidoras registradas (Función Ejecutiva, Judicial, Legislativa, Electoral, Control Social, GAD Municipales y Provinciales) · asesoría jurídica y áreas de control · ciudadanía titular de los datos.

## 1.3 Descripción de la Solución Técnica

La solución técnica propuesta contempla la provisión de una infraestructura nativa de nube fundamentada en Google Kubernetes Engine (GKE) y Apigee API Platform, actuando esta última como la puerta de enlace centralizada. Este ecosistema, operado bajo la modalidad de Software as a Service (SaaS) sobre Google Cloud Platform, se estructura en seis componentes funcionales cuya activación se rige por la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). La plataforma consolida la gobernanza para los tres patrones de consumo definidos —síncrono, masivo y batch—, integrando mecanismos de seguridad intrínsecos en cada flujo transaccional y automatizando el proceso de onboarding y habilitación para las entidades fuente y consumidoras.

El resultado final del programa consiste en la certificación, en ambiente sandbox, de un ecosistema nacional de interoperabilidad resiliente, auditable y escalable. Esta visión estratégica sustituye la obsolescencia de la arquitectura ESB acoplada por una solución moderna de microservicios y servicios gestionados de Google Cloud, diseñada para soportar el crecimiento proyectado de hasta 280 fuentes de información estatales.

## 1.4 Componentes de la Solución Técnica

### 1.4.1 Módulos Funcionales Desplegados

La estructuración de las seis épicas para el programa de implementación se articula en torno a dos ejes funcionales fundamentales: el módulo de Interoperabilidad, que abarca los servicios Uno a Uno y Masivos, y el módulo de Excepcionalidad para el procesamiento por lotes (batch), integrando de manera simultánea las dimensiones transversales de definición técnica, gobierno del acceso y monitoreo integral. La especificación pormenorizada de los servicios de configuración y despliegue para ambos componentes centrales se desarrolla exhaustivamente en el apartado "Detalle del Despliegue y Configuración por Módulo Funcional" de la presente propuesta.

Tabla 1. Épicas del programa de despliegue

| Épica | Módulo funcional | Descripción |
| --- | --- | --- |
| DNR-PLAT-DEF | Levantamiento y Definición (transversal) | Línea base técnica del intercambio: catalogación de las 51 fuentes actuales, estándar único de integración (REST/SOAP), plantillas reutilizables y hoja de ruta hacia las 280 fuentes proyectadas. |
| DNR-PLAT-UNO | Módulo de Interoperabilidad — Servicio Uno a Uno | Motor de consulta síncrona en tiempo real: librería de conectores low-code, gateway de identidad, trazabilidad de consumo y consumo por grupos de campos autorizados. |
| DNR-PLAT-MAS | Módulo de Interoperabilidad — Consumo Masivo | Soporte de consumo masivo de registros uno a uno a alta concurrencia, con rate limiting, throttling y control de cuotas para asegurar la estabilidad del bus ante picos de demanda. |
| DNR-PLAT-BATCH | Módulo de Excepcionalidad — Procesamiento por Lotes | Subsistema independiente de carga y descarga en bloque, con flujo formal de autorizaciones conforme a la Resolución 003-NG-DINARDAP-2023 y auditoría completa por operación. |
| DNR-PLAT-GOB | Onboarding y Gobierno del Acceso (transversal) | Habilitación administrada de las 51 (→280) instituciones fuente y las 246 instituciones consumidoras: catálogo de servicios, flujo de aprobación, portal de autoservicio y módulo de monetización/facturación electrónica. |
| DNR-PLAT-MON | Monitoreo, Auditoría y Cierre (transversal) | Consola centralizada de monitoreo sobre Cloud Monitoring y Cloud Logging, trazabilidad inmutable, pruebas de carga/estrés/seguridad, y transferencia de conocimiento. |

### 1.4.2 Metodología

El programa de despliegue se ejecuta bajo marco ágil Scrum con sprints de dos semanas, tablero de gestión visible para la DINARP, ceremonias de planeación, revisión y retrospectiva, y entregas incrementales. El despliegue se organiza en tres células de bajo acoplamiento —Núcleo e Interoperabilidad Síncrona/Masiva, Excepcionalidad y Datos, y Gobierno y Portal— más un frente transversal de seguridad y monitoreo. La calidad se asegura con criterios de aceptación formales por hito, pruebas automatizadas, pruebas de extremo a extremo y aceptación de usuario con entidades piloto entre las instituciones fuente y consumidoras.

### 1.4.3 Roles Proyectados y Cantidad de Usuarios por Rol

Se implementarán los siguientes roles clave para la plataforma, junto con una estimación de la cantidad de usuarios por rol, considerando la estructura institucional y los requisitos de acceso:

Tabla 2. Definición de roles

| Rol | Funciones sobre la plataforma | Usuarios estimados |
| --- | --- | --- |
| Administrador de Plataforma | Configuración, mantenimiento y supervisión global (microservicios, APIs, seguridad, Data Lake) | 10 – 15 |
| Coordinador Institucional | Representante de cada institución fuente; gestiona permisos de acceso y valida integraciones | 51 (1 por institución fuente) |
| Consumidor de Datos | Consultas uno a uno, masivas o por lote desde instituciones públicas/privadas consumidoras | 500 – 1.000 (246 instituciones) |
| Auditor de Seguridad y Cumplimiento | Monitoreo de accesos, trazabilidad y cumplimiento normativo (LOPDP) | 5 – 10 |
| Usuario de Excepcionalidad (Batch) | Instituciones con permisos especiales para transferencia masiva de datos | 50 – 100 |

### 1.4.4 Productos esperados

- Plataforma de interoperabilidad desplegada y operativa en el ambiente sandbox, con sub-entornos de desarrollo, prueba y certificación, atendiendo los tres tipos de servicio: uno a uno, masivo uno a uno y excepcionalidad/batch.

- Portal de Datos DINARP: interfaz centralizada para gestión de convenios, contratos, planes de consumo y catálogo de datos, con onboarding de las 51 (→280) fuentes y las 246 consumidoras.

- Catálogo de APIs REST estandarizadas, resultado de la transformación de los servicios SOAP/XML heredados mediante Apigee.

- Motor de excepcionalidad/batch con auditoría completa e identificador único de trazabilidad por lote.

- Consola centralizada de monitoreo web sobre Cloud Monitoring y Cloud Logging, con visibilidad del estado de fuentes, conectividad, transacciones y errores.

- Módulo de seguridad integral: Cloud Armor (WAF/Anti-DDoS), Apigee (OAuth2/JWT), Cloud DLP, Firewall de Nueva Generación (IPS/IDS), Cloud IAM y Secret Manager.

- Informe de pentesting y ethical hacking con hallazgos críticos cerrados.

- Documentación completa: informe de diseño de arquitectura, especificaciones de API, manuales por perfil y planes de mantenimiento.

- Programa de transferencia de conocimiento ejecutado, con evaluación de competencias.

### 1.4.5 Transferencia de Conocimiento

El programa comprende un plan de transferencia de conocimiento estructurado en los siguientes módulos, alineado a los tres tipos de servicio y a la operación de la plataforma completa:

Tabla 3. Plan de transferencia de conocimiento

| Módulo de capacitación | Horas |
| --- | --- |
| M1 — Introducción general a la solución, arquitectura y componentes de interoperabilidad | 5 |
| M2 — Interoperabilidad y APIs: estándares REST/SOAP, seguridad (OAuth2, TLS 1.3), microservicios | 30 |
| M3 — Integración de datos y ETL: orquestación en la nube, herramientas low-code | 20 |
| M4 — Excepcionalidad y procesamiento por lotes: administración del módulo batch | 15 |
| M5 — Portal de gestión, onboarding de fuentes/consumidoras y workflow de aprobación | 16 |
| M6 — Seguridad integral: auditoría en tiempo real, enmascaramiento, gestión de identidades | 30 |
| M7 — Plataforma en la nube, alta disponibilidad y administración/escalabilidad | 20 |
| TOTAL | 136 |

### 1.4.6 Soporte Técnico

Se proveerá soporte técnico 24/7/365 durante los 4 meses de ejecución, con 80 horas mensuales acumulables, gestión centralizada de tickets e informes mensuales de operación:

Tabla 4. Niveles de escalamiento

| Nivel | Responsable | Alcance | Tiempo de atención |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel 1 | Mesa de ayuda / Ingeniero de soporte | Registro, diagnóstico inicial y resolución de incidentes conocidos | Inmediato (24/7/365) |
| Nivel 2 | Especialista de plataforma / DevSecOps | Incidentes de componentes, configuración y desempeño | Según criticidad (P1: ≤ 30 min) |
| Nivel 3 | Arquitecto de solución / Equipo de servicios profesionales | Defectos de configuración, cambios y análisis de causa raíz | Según criticidad (P1: ≤ 2 h) |
| Nivel 4 | Google Cloud (escalamiento directo) | Incidencias a nivel de la plataforma de nube | Según severidad del fabricante |

Tabla 5. Criticidad de incidentes

| Criticidad | Descripción | Tiempo de respuesta | Tiempo de resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica (P1) | Plataforma o canal de interoperabilidad indisponible; fuga o riesgo inminente sobre datos | ≤ 30 minutos | Atención continua hasta resolver |
| Alta (P2) | Degradación severa de un componente o entidad; funcionalidad principal afectada | ≤ 2 horas | ≤ 8 horas |
| Media (P3) | Incidente funcional con alternativa de operación | ≤ 8 horas | ≤ 3 días hábiles |
| Baja (P4) | Consultas, dudas técnicas y requerimientos menores | ≤ 24 horas | Según planificación |

### 1.4.7 Detalle del Despliegue y Configuración por Módulo Funcional

Con base en el alcance definido por la Dirección Nacional de Registros Públicos DINARP, la plataforma se estructura operativamente en dos módulos funcionales principales que consolidan las épicas del despliegue: el Módulo de Interoperabilidad, que atiende el consumo síncrono uno a uno y el consumo masivo bajo el mismo patrón; y el Módulo de Excepcionalidad, que atiende el consumo por lotes bajo autorización previa. A continuación se detallan los servicios de despliegue y las actividades de configuración asociadas a cada módulo.

#### 1.4.7.1 Módulo de Interoperabilidad (Uno a Uno y Masivos)

Correspondencia con la EDT: épicas DNR-PLAT-UNO (Servicio Uno a Uno) y DNR-PLAT-MAS (Interoperabilidad Masiva).

Despliegue y Configuración:

- Despliegue y parametrización del sistema de integración basado en microservicios sobre Google Kubernetes Engine (GKE), asegurando escalamiento horizontal y aislamiento por servicio bajo modelo de operación gestionada.

- Configuración y publicación de APIs estandarizadas (REST/SOAP) para la consulta en tiempo real de registros públicos, expuestas y gobernadas a través de Apigee API Platform como puerta de enlace única.

- Configuración de mecanismos de autenticación (OAuth2/JWT), encriptación de datos en tránsito (TLS 1.2/1.3, mTLS entre nodos institucionales) y auditorías periódicas sobre los servicios expuestos.

- Estandarización de formatos de datos salientes, unificando la estructura de las respuestas de las 51 fuentes actuales en un modelo común definido por la DINARP.

- Habilitación del sistema de monitoreo y trazabilidad de registros públicos, integrado con Cloud Logging y Cloud Monitoring como consola centralizada de observabilidad de la plataforma.

Actividades:

- Configuración de servicios web seguros: publicación en Apigee con políticas de rate limiting, throttling, control de cuotas y validación de esquema JSON, aplicadas de manera diferenciada según el patrón de consumo (síncrono o masivo).

- Habilitación de conectores para fuentes de datos heterogéneas, cubriendo los tres tipos de fuentes actualmente integradas al bus: bases de datos relacionales/NoSQL, archivos planos (CSV/TXT) y servicios web REST o SOAP heredados.

- Pruebas de carga y rendimiento para garantizar escalabilidad, incluyendo simulación del patrón masivo uno a uno de referencia (procesamiento con 30 hilos por segundo) y validación del comportamiento del bus ante picos de demanda.

- Activación de logs detallados para auditoría, con trazabilidad inmutable de cada transacción (identidad del consumidor, fuente consultada, campos accedidos, marca temporal) y exportación a sistemas SIEM institucionales.

#### 1.4.7.2 Módulo de Excepcionalidad (Consumo por Lotes / Batch)

Correspondencia con la EDT: épica DNR-PLAT-BATCH (Excepcionalidad y Procesamiento por Lotes).

Despliegue y Configuración:

- Habilitación de mecanismos controlados para transferencia masiva de datos en casos excepcionales, conforme a los supuestos de excepcionalidad definidos en la Resolución Nro. 003-NG-DINARDAP-2023.

- Configuración de procedimientos de autorización y auditoría para operaciones batch, con flujo formal de aprobación previa e identificador único de trazabilidad por lote.

- Estandarización de formatos de exportación masiva (CSV, JSON, XML), permitiendo tanto la entrega en archivos estructurados como la conexión directa a bases de datos relacionales o NoSQL del consumidor autorizado.

Actividades:

- Automatización de procesos de extracción y carga de datos mediante Dataflow para el procesamiento masivo, con orquestación de las ventanas de ejecución y periodicidad parametrizable por convenio.

- Configuración de políticas de acceso y trazabilidad para operaciones batch, registrando por cada operación la identidad del solicitante, fecha y hora, volumen, cantidad y tipo de datos transferidos, y el propósito declarado.

- Validación de integridad de datos mediante checksum (MD5, SHA256) en el origen y en el destino, garantizando que el lote entregado sea idéntico al lote generado por la fuente y detectando cualquier alteración durante el transporte.

## 1.5 Diagrama/Arquitectura General de la Solución

La arquitectura propuesta se despliega sobre un proyecto sandbox de Google Cloud Platform (región us-east1 — Carolina del Sur), como entorno aislado y sin datos productivos para el diseño, validación y certificación de los tres tipos de servicio. El alcance de la presente propuesta culmina con la plataforma certificada en este ambiente sandbox. El paso a producción constituye una fase posterior, expresamente fuera del alcance de este programa, que replicaría esta misma topología en los ambientes de preproducción y producción y sería objeto de una contratación independiente.

Figura 1. Arquitectura propuesta — DINARP · GCP Sandbox

La topología comprende: una barrera perimetral (Cloud Armor, Cloud Load Balancing, Cloud VPC, Cloud VPN) que recibe el tráfico HTTPS de entidades proveedoras y consumidoras; una capa de aplicación con Apigee API Platform como puerta de enlace única y GKE como motor de microservicios para el núcleo síncrono y el procesamiento de datos sensibles; una capa de procesamiento asíncrono (Pub/Sub para eventos, Dataflow para batch); una capa de Data Lakehouse (Cloud Storage y BigQuery); y una capa transversal de gobernanza que agrupa CI/CD (Artifact Registry, Cloud Build), seguridad (Cloud IAM, KMS, Secret Manager, Security Command Center), observabilidad y metadatos (Cloud Logging, Cloud Monitoring, Dataplex) y guardarraíles propios del entorno sandbox (Organization Policy, presupuestos y cuotas).

### 1.5.1 Componentes de la Solución Técnica

La solución propuesta se compone de un conjunto de servicios y herramientas de Google Cloud Platform, orquestados para cumplir con cada uno de los requerimientos de la Dirección Nacional de Registros Públicos DINARP. A continuación, se detalla cada componente principal.

#### 1.5.1.1 Capa de Acceso y Seguridad Perimetral

Punto único de entrada: Cloud Armor como firewall de aplicaciones web (WAF) con reglas OWASP y protección Anti-DDoS, balanceo de carga (Cloud Load Balancing), terminación TLS 1.2/1.3, y conectividad VPN/VPC para instituciones fuente y consumidoras.

#### 1.5.1.2 Capa de Identidad y Control de Acceso

Apigee API Platform gestiona la seguridad a nivel de API mediante OAuth2/JWT. Cloud IAM aplica el principio de mínimo privilegio sobre todos los recursos, y Secret Manager centraliza credenciales, contraseñas y claves de API.

#### 1.5.1.3 Capa de Aplicación e Interoperabilidad

Apigee actúa como adaptador inteligente hacia servicios REST modernos y SOAP/XML heredados, transformándolos en un catálogo de APIs REST estandarizadas. GKE aloja los microservicios de los tres tipos de servicio: consultas síncronas uno a uno, consumo masivo de alta concurrencia, y el motor de excepcionalidad/batch.

#### 1.5.1.4 Capa de Procesamiento y Orquestación

Pub/Sub gestiona la ingesta de eventos en tiempo real; Dataflow gestiona los flujos de procesamiento masivo (batch). Conectores SFTP y de Cloud Storage habilitan la ingesta de archivos planos (CSV/TXT) para las excepcionalidades autorizadas.

#### 1.5.1.5 Capa de Almacenamiento y Persistencia

Cloud Storage funciona como Data Lake institucional para la ingesta de grandes volúmenes de datos en su formato original. BigQuery sirve como Data Warehouse analítico. Cloud SQL/AlloyDB soporta las bases de datos operacionales de los microservicios, con cifrado AES-256 gestionado mediante KMS.

#### 1.5.1.6 Capas Transversales de Soporte

Seguridad y cumplimiento: Security Command Center Enterprise (SIEM/SOAR), Cloud DLP para enmascaramiento y clasificación de datos sensibles, Firewall de Nueva Generación con IPS/IDS. Observabilidad y operación: Cloud Logging y Cloud Monitoring como consola centralizada de observabilidad, junto con Dataplex para gobierno de datos. Gobernanza sandbox: Organization Policy y control de presupuesto/cuotas para el entorno de validación.

## 1.6 Cronograma de Alto Nivel

El programa de despliegue se ejecuta en 4 meses (16 semanas), organizado en las seis fases de la Estructura de Desglose del Trabajo con paralelización controlada entre épicas independientes. Los módulos de Uno a Uno, Masivo y Excepcionalidad se despliegan sobre la misma arquitectura base, permitiendo que sus flujos de despliegue y configuración se solapen sin interferencia mutua, con la certificación de la plataforma en ambiente sandbox al cierre del mes 4.

### 1.6.1 Vista Gantt del Programa (16 semanas)

El siguiente diagrama muestra el ritmo de ejecución del programa. Cada barra representa el intervalo de trabajo activo de una fase; los solapes verticales indican paralelización entre épicas independientes.

Tabla 6. Cronograma de actividades de alto nivel

| Fase / Épica | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 |
| F1 · Definición y Estándares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 · Uno a Uno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 · Masivo Uno a Uno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F4 · Excepcionalidad / Batch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F5 · Portal y Onboarding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F6 · Monitoreo y Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.6.2 Hitos Clave del Programa

Los siguientes son los seis puntos de verificación mayores del programa, cada uno asociado a un cierre parcial de fase con entregable formal y acta de aceptación:

Tabla 7. Hitos clave del programa

| ● S2 | ● S7 | ● S9 | ● S11 | ● S14 | ● S16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estándar único aprobado · Gate legal-técnico | Uno a Uno operativo (certificación) | Masivo operativo · Pruebas de concurrencia | Excepcionalidad / Batch operativo | Portal DINARP operativo en sandbox | PLATAFORMA CERTIFICADA EN SANDBOX |

### 1.6.3 Actividades y Entregables por Hito

La ejecución del programa se articula alrededor de los seis hitos clave definidos en la sección "Hitos Clave del Programa". Cada hito corresponde a un cierre parcial verificable, con actividades ejecutadas hasta la semana indicada y un conjunto de entregables sujetos a acta de aceptación formal por parte de la DINARP.

Tabla 8. Planificación de actividades y entregables

| Hito · Semana | Actividades ejecutadas | Entregables verificables |
| --- | --- | --- |
| Hito 1 · S2 — Estándar único y Gate legal-técnico | Levantamiento y catalogación de las 51 instituciones fuente actuales, definición del estándar único de integración (REST/SOAP), preparación de plantillas reutilizables y hoja de ruta hacia las 280 fuentes proyectadas. Validación jurídica del flujo técnico-legal. | Línea base técnica aprobada · especificación del estándar único de integración · plantillas institucionales · acta del Gate de calidad legal-técnico firmada por la asesoría jurídica de la DINARP. |
| Hito 2 · S7 — Servicio Uno a Uno operativo (certificación) | Despliegue y configuración del Módulo de Interoperabilidad Uno a Uno sobre GKE y Apigee: activación del gateway de identidad, publicación de la librería de conectores low-code para las tres clases de fuentes (BBDD, archivos planos, servicios web REST/SOAP), configuración de autenticación OAuth2/JWT, encriptación en tránsito (TLS 1.2/1.3, mTLS), trazabilidad de consumo y consumo por grupos de campos autorizados. | Servicio Uno a Uno operativo en ambiente de certificación · catálogo de conectores publicado · logs de auditoría activos con exportación a SIEM. |
| Hito 3 · S9 — Masivo Uno a Uno operativo con pruebas de concurrencia | Extensión del núcleo de interoperabilidad al patrón masivo bajo el mismo modelo uno a uno: configuración de rate limiting, throttling y control de cuotas; ejecución de pruebas de alta concurrencia con la referencia de 30 hilos por segundo; validación del comportamiento del bus ante picos de demanda. | Servicio Masivo Uno a Uno operativo · pruebas de concurrencia superadas · reporte de rendimiento con las bandas de operación estable. |
| Hito 4 · S11 — Excepcionalidad / Batch operativo | Despliegue y configuración del Módulo de Excepcionalidad: activación del motor de carga y descarga en bloque con Dataflow, parametrización del flujo formal de autorizaciones conforme a la Resolución 003-NG-DINARDAP-2023, habilitación de la auditoría completa por operación (identidad, volumen, tipo, propósito) y validación de integridad de datos mediante checksum MD5/SHA256 en origen y destino. | Módulo de Excepcionalidad operativo · flujo de autorización certificado · identificador único de trazabilidad por lote activo · validación de integridad operando. |
| Hito 5 · S14 — Portal de Datos DINARP operativo en sandbox | Puesta en operación del Portal de Datos DINARP como capa única de gobierno del acceso: onboarding administrado de las 51 (→280) instituciones fuente y las 246 instituciones consumidoras, workflow de aprobación multinivel con firma electrónica, catálogo de servicios de información, módulo de monetización y facturación electrónica. | Portal de Datos DINARP operativo y certificado en ambiente sandbox · primeras instituciones fuente y consumidoras habilitadas bajo el nuevo modelo de onboarding · workflow de aprobación en operación. |
| Hito 6 · S16 — PLATAFORMA CERTIFICADA EN SANDBOX | Consola centralizada de monitoreo sobre Cloud Monitoring y Cloud Logging con visibilidad del estado de fuentes, conectividad, transacciones y errores; pruebas finales de carga, estrés y seguridad; pentesting con remediación de hallazgos críticos; ejecución del plan de transferencia de conocimiento (136 h) y entrega de la documentación técnica final. | Consola de monitoreo en operación · informe de pentesting con hallazgos críticos cerrados · plan de transferencia de conocimiento ejecutado y evaluado · documentación técnica completa · PLATAFORMA CERTIFICADA EN AMBIENTE SANDBOX |

### 1.6.4 Correspondencia con la Estructura de Desglose del Trabajo

Tabla 9. Correspondencia con la Estructura de Desglose del Trabajo

| Fase de la EDT | Peso de esfuerzo | Duración activa | Épica correspondiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Levantamiento, Estándares y Definición de Datos | 11% | 2 semanas | DNR-PLAT-DEF (900 h) |
| Fase 2 — Servicio Uno a Uno | 25% | 6 semanas | DNR-PLAT-UNO (1.520 h) |
| Fase 3 — Interoperabilidad Masiva | 15% | 5 semanas | DNR-PLAT-MAS (920 h) |
| Fase 4 — Excepcionalidad y Batch | 15% | 5 semanas | DNR-PLAT-BATCH (920 h) |
| Fase 5 — Onboarding, Workflow y Portal | 20% | 6 semanas | DNR-PLAT-GOB (920 h) |
| Fase 6 — Monitoreo, Auditoría y Cierre | 15% | 5 semanas | DNR-PLAT-MON (920 h) |
| TOTAL — con paralelización controlada | 100% | 16 semanas · 4 meses | 6.100 h de servicios de despliegue |

## 1.7 Alcance, Supuestos y Fuera de Alcance

Esta sección desarrolla, en formato de propuesta, los mismos límites establecidos en la Declaración de Alcance de Interoperabilidad DINARP, documento que constituye el marco de referencia principal de esta oferta.

### 1.7.1 Supuestos

S-01. ALCANCE COMPLETO — El programa comprende los tres tipos de servicio de interoperabilidad (uno a uno, masivo uno a uno y excepcionalidad/batch), la integración técnica de las 51 instituciones fuente actuales y la habilitación de acceso controlado para las 246 instituciones consumidoras registradas, conforme a la Declaración de Alcance.

S-02. PLAZO — Programa de 4 meses (16 semanas), ejecutado conforme a las seis fases de la EDT con paralelización controlada entre épicas independientes, y certificación de la plataforma en ambiente sandbox al cierre del mes 4.

S-03. INFRAESTRUCTURA — El consumo de Google Cloud Platform para los 4 meses de ejecución está absorbido dentro del precio total. Se recomienda a la DINARP evaluar la contratación de compromisos de uso (CUD) a uno y tres años para la operación posterior al cierre del programa, que permiten reducciones significativas sobre el precio de lista.

S-04. META DE FUENTES — La integración y catalogación de al menos 280 fuentes de datos es una meta de crecimiento sobre las 51 instituciones fuente actuales; no implica la incorporación contractual inmediata de las 229 fuentes adicionales, sino la capacidad técnica de la plataforma para escalar hasta ese número.

S-05. PADRÓN DE CONSUMIDORAS — El número de 246 instituciones consumidoras corresponde al reportado por DINARP en la documentación de necesidad. Esta propuesta no cuenta con el listado nominal completo de las 246 entidades, que deberá ser suministrado por DINARP durante la fase de levantamiento (Fase 1 de la EDT).

S-06. SLA de disponibilidad objetivo: 99,9%. Ambiente sandbox único, con sub-entornos de desarrollo, prueba y certificación. Soporte técnico 24x7 durante los 4 meses de despliegue, con bolsa de 80 horas mensuales.

S-07. La DINARP facilitará el acceso a las fuentes de datos de las 51 instituciones y definirá las políticas de acceso y uso de la información, proveyendo credenciales y permisos necesarios para la integración.

S-08. Los datos de las fuentes estarán disponibles en el formato y con la frecuencia requeridos para los procesos de extracción, transformación y carga (ETL).

S-09. Los valores no incluyen impuestos. Vigencia de la oferta: 30 días calendario desde su presentación.

S-10. AMBIENTE DE ENTREGA — El alcance contractual de este programa se ejecuta y culmina íntegramente sobre el ambiente sandbox de Google Cloud Platform. No contempla operación con datos productivos reales ni la puesta en producción de la plataforma.

### 1.7.2 Fuera de Alcance

- Desarrollo, modificación, mantenimiento o soporte de los sistemas de software o infraestructura propios de las 51 instituciones fuente ni de las 246 instituciones consumidoras.

- Corrección, saneamiento o depuración de datos incorrectos o inconsistentes en los sistemas de origen; responsabilidad de cada institución fuente.

- Desarrollo o modificación de las aplicaciones propias de las entidades consumidoras que se conecten a los servicios entregados.

- Costos de infraestructura o licenciamiento de terceros que las instituciones fuente o consumidoras requieran en sus propios centros de datos.

- Migración de logs históricos de la plataforma de interoperabilidad actual.

- Operación diaria de convenios, planes de consumo y aprobación de solicitudes de acceso a través del Portal de Datos DINARP tras la certificación del ambiente sandbox; responsabilidad operativa de DINARP.

- Despliegue, migración de datos y operación en ambiente productivo. El paso a producción, la carga de datos reales de las instituciones fuente y la operación continua de la plataforma constituyen una fase posterior, objeto de una contratación independiente.

- Consumo recurrente de infraestructura de Google Cloud Platform posterior al cierre del programa de 4 meses.

## 1.8 Beneficios de la Solución Técnica

### 1.8.1 Beneficio para la DINARP

Gobierno efectivo sobre los tres tipos de servicio de interoperabilidad desde un único bus centralizado, con eliminación de las conexiones "Punto a Punto" no gobernadas; artefactos reutilizables que reducen el costo y el plazo de cada incorporación posterior hacia las 280 fuentes proyectadas; cumplimiento demostrable de la LOPDP mediante trazabilidad inmutable; y reducción de la carga administrativa gracias a la automatización del flujo de aprobación y a la gestión de monetización.

### 1.8.2 Beneficio para las Instituciones Fuente y Consumidoras

Integración mediante un estándar único con librería de conectores low-code; autoservicio de solicitudes y credenciales con seguimiento en tiempo real a través del Portal de Datos DINARP; sustitución de los intercambios de archivos no gobernados por canales administrados y auditados, tanto para consultas uno a uno como para transferencias masivas y excepcionalidades.

### 1.8.3 Beneficio para el Ciudadano

Protección efectiva de los datos personales mediante enmascaramiento dinámico y cifrado integral; transparencia sobre el acceso a su información; y trámites más ágiles gracias al intercambio directo, seguro y trazable entre instituciones del Estado.

## 1.9 Forma de Pago

La totalidad del programa se factura en un pago único, exigible en la última semana de noviembre de 2026, contra la aceptación formal del cierre del programa mediante acta suscrita por la Dirección Nacional de Registros Públicos DINARP.

| Pago | Fecha de exigibilidad | Condición |
| --- | --- | --- |
| Pago único — 100% | Última semana de noviembre de 2026 | Aceptación formal del cierre del programa: plataforma certificada en ambiente sandbox, informe de pentesting con hallazgos críticos cerrados, transferencia de conocimiento ejecutada y documentación técnica entregada (Hito 6 · S16). |

Los valores no incluyen impuestos, tasas ni retenciones aplicables. El consumo de infraestructura de Google Cloud Platform correspondiente a los 4 meses de ejecución se encuentra absorbido dentro del precio total del programa.

# 2. Definiciones y Acrónimos

## 2.1 Definiciones

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Data Lake | Es un repositorio centralizado que permite almacenar grandes volúmenes de datos brutos (estructurados, semiestructurados y no estructurados) en su formato nativo, sin necesidad de un esquema predefinido. Su propósito principal es almacenar datos "tal cual" para futuros análisis, machine learning o procesamiento, ofreciendo flexibilidad y escalabilidad para manejar cualquier tipo y cantidad de datos antes de que se decida cómo se usarán o transformarán. |
| Calidad de Datos | Se refiere al grado en que los datos son precisos, completos, consistentes, válidos, relevantes y oportunos para el propósito específico para el que son utilizados. Una alta calidad de datos asegura que la información es confiable y adecuada para la toma de decisiones, el análisis y los procesos operativos, minimizando errores e inconsistencias que podrían llevar a conclusiones erróneas o a ineficiencias. |
| Catálogo de Metadatos (Data Catalog) | Sistema de metadatos implementado para el proceso de gobernanza de datos que permite a los analistas buscar conjuntos de datos por nombre, descripción y etiquetas, incluyendo la clasificación de sensibilidad (PII, financiero, actuarial). |
| Seguridad End-to-End | Mecanismos de seguridad que abarcan la encriptación de datos en reposo y en tránsito, control de acceso basado en roles y/o políticas a nivel de columna/fila, y monitoreo de auditorías y accesos. |
| Sensitive Data Protection | Una capa que permite detectar y clasificar automáticamente datos sensibles, como nombres o cédulas. |
| Data Lineage | Es el proceso de entender el origen, la transformación y el movimiento de los datos a lo largo de su ciclo de vida, desde su fuente original hasta su destino final. Proporciona un rastro de auditoría que detalla dónde se originan los datos, cómo se modifican, dónde se almacenan y cómo se utilizan en diferentes sistemas, lo que es fundamental para la calidad de los datos, el cumplimiento normativo y la confianza en la información. |
| On-Premise Locations | Se refieren a la infraestructura de tecnología de la información (hardware y software) que está instalada, operada y gestionada dentro de las propias instalaciones físicas de una organización, en lugar de estar alojada en un centro de datos externo o en la nube. Esto implica que la empresa es responsable de adquirir, mantener y actualizar todos los componentes, incluyendo servidores, almacenamiento, redes y sistemas de seguridad. |
| Landing Zone | Es el área inicial dentro de un entorno de datos donde los datos brutos de diversas fuentes son ingeridos y almacenados temporalmente en su formato original, sin ninguna transformación, sirviendo como un punto de entrada transitorio antes de un procesamiento posterior. |
| Raw Zone | Es un área de almacenamiento dentro de un lago de datos donde los datos brutos se conservan de forma inmutable y en su formato original, sin modificaciones, actuando como una fuente de verdad histórica y un punto de partida para cualquier transformación o análisis futuro. |
| Transformation Zone | Es el espacio donde los datos crudos son sometidos a procesos de limpieza, estandarización, enriquecimiento y combinación, convirtiéndolos en un formato estructurado y de mayor calidad, apto para ser cargado en las capas de consumo o en el propio lago de datos. |
| Curated Zone | Es la capa del lago de datos que contiene datos limpios, transformados y optimizados, organizados en un formato listo para el consumo directo por parte de analistas de negocio, científicos de datos y aplicaciones, facilitando el acceso a información confiable y de alto valor. |
| Semantic Layer | Es una capa de abstracción que traduce la complejidad de las estructuras de datos subyacentes en términos de negocio intuitivos, permitiendo a los usuarios empresariales formular consultas y obtener insights utilizando un lenguaje familiar, sin necesidad de conocer la estructura técnica de las bases de datos. |
| Visualization Layer | Es la etapa final en la arquitectura de datos donde la información procesada se presenta a los usuarios finales a través de herramientas de Business Intelligence (BI), paneles de control interactivos e informes gráficos, facilitando la comprensión de los datos y la toma de decisiones informadas. |

## 2.2 Acrónimos

| Acrónimo | Significado |
| --- | --- |
| CNT E.P. | Corporación Nacional de Telecomunicaciones Empresa Pública |
| GDPR | Reglamento General de Protección de Datos |
| API | Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interface) |
| BGP | Protocolo de Pasarela Fronteriza (Border Gateway Protocol) |
| BI | Inteligencia de Negocios (Business Intelligence) |
| CSV | Valores Separados por Comas (Comma Separated Values) |
| ETL/ELT | Extracción, Transformación y Carga / Extracción, Carga y Transformación |
| GCP | Plataforma de Google Cloud (Google Cloud Platform) |
| HA VPN | Red Privada Virtual de Alta Disponibilidad (High Availability VPN) |
| IA | Inteligencia Artificial |
| DINARP | Dirección Nacional de Registro Públicos |
| KPIs | Indicadores Clave de Desempeño (Key Performance Indicators) |
| OLTP | Procesamiento de Transacciones en Línea (Online Transaction Processing) |
| PII | Información de Identificación Personal (Personally Identifiable Information) |
| SLA | Acuerdo de Nivel de Servicio (Service Level Agreement) |
| UX | Experiencia de Usuario (User Experience) |

# 3. Referencias

- CNT E.P. & Google LLC. (2024). Convenio Marco de Cooperación Comercial para la Transformación Digital. Quito, Ecuador: CNT E.P.

- Google Cloud. (2023). ¿Qué es un Data Lake? Recuperado de https://cloud.google.com/learn/what-is-a-data-lake?hl=es-419

- Google Cloud. (2023). Dataplex Universal Catalog: Documentation. Recuperado de https://cloud.google.com/dataplex/docs/catalog-overview?hl=es-419

# 4. Anexos

## Anexo — Instituciones Fuente Integradas (51)

Conforme a la Declaración de Alcance, se listan las 51 instituciones fuente actualmente integradas al sistema de interoperabilidad de la DINARP, cuya integración técnica (APIs/puntos de conexión) forma parte del alcance de este programa.

Tabla 10. Definición de Instituciones Fuentes

| # | Institución Fuente |
| --- | --- |
| 1 | Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada |
| 2 | Ministerio de Trabajo |
| 3 | Servicio Nacional de Aduana del Ecuador |
| 4 | Ministerio de Electricidad y Energía Renovable |
| 5 | ARCENNR — Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables |
| 6 | Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria |
| 7 | Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario |
| 8 | Agencia Nacional de Tránsito |
| 9 | Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones |
| 10 | Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información |
| 11 | Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior |
| 12 | Consejo de la Judicatura |
| 13 | Consejo Nacional Electoral |
| 14 | Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias |
| 15 | Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) |
| 16 | Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos |
| 17 | GAD Municipal del cantón Portoviejo |
| 18 | Unidad de Registro Social (URS) |
| 19 | Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria |
| 20 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) |
| 21 | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) |
| 22 | Instituto Nacional de Evaluación Educativa |
| 23 | Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional |
| 24 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) |
| 25 | Junta Nacional del Artesano |
| 26 | Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica |
| 27 | Ministerio del Interior |
| 28 | Ministerio de Defensa Nacional |
| 29 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) |
| 30 | Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) |
| 31 | Ministerio de Educación |
| 32 | Ministerio de Finanzas |
| 33 | Ministerio de Cultura y Patrimonio |
| 34 | Ministerio de Turismo |
| 35 | Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca |
| 36 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana |
| 37 | Ministerio de Salud Pública (MSP) |
| 38 | Ministerio de Obras Públicas |
| 39 | Policía Nacional |
| 40 | Registro Mercantil |
| 41 | Registro de la Propiedad |
| 42 | Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional |
| 43 | Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) |
| 44 | Servicio Nacional de Contratación Pública |
| 45 | Sistema Nacional de Gestión de Riesgos |
| 46 | Servicio de Rentas Internas (SRI) |
| 47 | Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil |
| 48 | Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros |
| 49 | Superintendencia de Economía Popular y Solidaria |
| 50 | Tribunal Contencioso Electoral |
| 51 | Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación — DIGERCIC (Biométrica y Demográfica) |